TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Nền tảng dữ liệu dùng chung · Kiến trúc Lakehouse

BÁO CÁO KỸ THUẬT

Cổng dữ liệu EVN

Xây dựng data portal trên nền CKAN 2.11.6: cài đặt từ mã nguồn, phát triển giao diện riêng, đóng gói container, phân quyền người dùng và tích hợp danh mục kỹ thuật OpenMetadata trên nền tảng Lakehouse EVN

Phiên bản tài liệu: 1.1

Ngày: 30/10/2026

Trạng thái dự án: Giai đoạn 1, 2, 3 hoàn thành (GĐ3 đã tập dượt thành công trên kind v1.30); Giai đoạn 4 (Phân quyền người dùng & Tích hợp OpenMetadata) hoàn thành phát triển và kiểm thử toàn diện; Đã khảo sát thực tế môi trường staging qua trạm RDP 234 → 235 và lập phương án nâng cấp cụm công ty.

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản trị dữ liệu, EVNICT

Người thực hiện: Chu Tuấn Linh

Người phê duyệt: ……………………………………………

Thông tin tài liệu

| Tên tài liệu | Báo cáo kỹ thuật: Cổng dữ liệu EVN trên nền CKAN |
| --- | --- |
| Mục đích | Trình bày bài toán, giải pháp, cách triển khai, kết quả kiểm thử và đề xuất phục vụ nghiệm thu và vận hành |
| Người đọc | Lãnh đạo, hội đồng nghiệm thu, đội vận hành hạ tầng và đội dữ liệu của EVN |
| Phạm vi | Toàn bộ dự án từ 11/09/2026 đến 30/10/2026: cài đặt local, theme ckanext-evntheme, đóng gói Docker (image 0.1.0 và 0.2.0), manifest Kubernetes Kustomize, tập dượt GĐ3 & GĐ4 trên kind, extension ckanext-lakehouse (phân quyền YAML/RBAC, đồng bộ OpenMetadata, tab Danh mục kỹ thuật), và phương án triển khai trên staging công ty qua trạm RDP 234 → 235 |
| Mã nguồn | Repository ckan_customized (các thư mục ckanext-evntheme/, ckanext-lakehouse/, docker/, k8s/, tools/openmetadata/, docs/) |
| Lưu ý về dữ liệu | Mọi ảnh chụp màn hình dùng dữ liệu minh họa (lệnh seed-demo), không phải số liệu thật của EVN |

Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/09/2026 | Bản đầu tiên, sau khi hoàn thành buổi tập dượt giai đoạn 3 trên Kubernetes |
| 1.1 | 30/10/2026 | Cập nhật Giai đoạn 4: Mô hình phân quyền người dùng (YAML bootstrap, RBAC 3 tầng), Tích hợp OpenMetadata (đồng bộ bảng, trích xuất cấu trúc scaffold, tab Danh mục kỹ thuật live, cache Redis, snapshot & mock tools), Image ckan-lakehouse:0.2.0, CronJob ckan-om-sync, kết quả tập dượt kind GĐ4 (31/31), và phương án triển khai tích hợp trên cụm staging công ty qua trạm RDP 234 → 235. |

Mục lục

Tóm tắt điều hành	4

1. Bài toán	5

1.1. Bối cảnh	5

1.2. Nhiệm vụ được giao	6

1.3. Yêu cầu	6

1.4. Ràng buộc hạ tầng	7

1.5. Phạm vi	7

2. Kiến thức nền tảng về công nghệ sử dụng	8

2.1. Data portal và CKAN	8

2.2. Kiến trúc thành phần của CKAN	9

2.3. DataStore và XLoader	10

2.4. Container, Docker và Kubernetes	10

2.5. Lựa chọn phiên bản CKAN 2.11.6	10

3. Các use case và tính năng của Cổng dữ liệu EVN	12

3.1. Tác nhân	12

3.2. Danh sách use case	12

3.3. Tính năng theo từng trang	13

3.4. Nguồn của các số liệu hiển thị	18

4. Triển khai	19

4.1. Chiến lược ba giai đoạn	19

4.2. Giai đoạn 1: cài CKAN từ mã nguồn	19

4.3. Extension ckanext-evntheme	20

4.4. DataStore và XLoader	22

4.5. Giai đoạn 2: đóng gói Docker	22

4.6. Giai đoạn 3: triển khai lên Kubernetes	24

4.7. Quản lý cấu hình và bí mật	26

4.8. Quy trình làm việc và tài liệu	26

4.9. Giai đoạn 4: Phân quyền người dùng và Tích hợp OpenMetadata	27

5. Kết quả	28

5.1. Sản phẩm bàn giao	28

5.2. Kết quả theo giai đoạn	28

5.3. Tài nguyên tiêu thụ đo được	29

6. Nghiệm thu	30

6.1. Tiêu chí nghiệm thu và kết quả	30

6.2. Kịch bản kiểm thử đầu-cuối trên Kubernetes	30

6.3. Quy trình nghiệm thu trên cụm công ty (đề xuất)	31

7. Đánh giá	32

7.1. Điểm mạnh	32

7.2. Hạn chế và rủi ro	33

7.3. Bài học kinh nghiệm	33

8. Hướng mở rộng quy mô	34

8.1. Hạ tầng	34

8.2. Quy mô dữ liệu	34

8.3. Nâng cấp phần mềm	34

9. Hướng sử dụng tiếp theo	35

9.1. Tích hợp với Lakehouse	35

9.2. Mở rộng chức năng	35

9.3. Kế hoạch hành động ngắn hạn	36

Phụ lục	37

A. Cấu trúc repository	37

B. Các cấu hình chính trên Kubernetes	37

C. Lệnh vận hành thường dùng	38

D. Các quyết định chính	39

E. Thuật ngữ	39

# Tóm tắt điều hành

Kiến trúc Lakehouse của Tập đoàn đã có đủ các khâu thu thập, lưu trữ, truy vấn và quản trị metadata kỹ thuật. Tuy vậy, người dùng nghiệp vụ tại các đơn vị vẫn chưa có một nơi tập trung để tự tìm, hiểu, phân tích và lấy dữ liệu đã được làm sạch. Trên cụm Kubernetes của công ty, môi trường thử nghiệm đã có OpenMetadata (v1.13.6) và bước đầu triển khai CKAN (v2.11.6 kèm giao diện EVN qua Rancher), tuy nhiên chưa được kích hoạt module tích hợp nghiệp vụ Lakehouse và phân quyền dữ liệu tự động.

Dự án xây dựng Cổng dữ liệu EVN: một data portal trên nền CKAN 2.11.6 (bản vá bảo mật ổn định của nhánh 2.11). Dự án phát triển kiến trúc mở rộng gồm hai extension độc lập: ckanext-evntheme (giao diện nhận diện EVN, bộ danh mục chuẩn MDS) và ckanext-lakehouse (phân quyền người dùng RBAC, đồng bộ và hiển thị catalog kỹ thuật OpenMetadata). Portal đáp ứng toàn diện các chức năng:

- tìm kiếm và lọc bộ dữ liệu theo đơn vị, định dạng, loại dữ liệu, chất lượng và miền dữ liệu;

- xem trước dữ liệu dạng bảng, biểu đồ, bản đồ ngay trên trình duyệt, gọi thử Data API, tải tệp;

- tra cứu danh bạ đơn vị công bố và bộ Danh mục chuẩn dùng chung (MDS);

- công bố dữ liệu thủ công hoặc tự động qua API (Airflow), tệp CSV được tự động nạp vào DataStore;

quản lý phân quyền 3 tầng theo tổ chức và miền dữ liệu bằng tệp YAML khai báo (bootstrap) chạy lại an toàn;

tự động đồng bộ bảng dữ liệu từ OpenMetadata thành dataset private kèm liên kết kết nối Trino JDBC;

tab Danh mục kỹ thuật hiển thị trực quan dòng chảy dữ liệu (lineage 1 bậc), ca kiểm định chất lượng, profile cột từ OpenMetadata (lấy live, cache Redis, có cơ chế dự phòng an toàn khi OpenMetadata ngoại tuyến);

tự động trích xuất cấu trúc tổ chức, miền dữ liệu và phân vai trò người dùng từ OpenMetadata (om scaffold) để người phụ trách duyệt trước khi áp dụng.

Công việc được chia làm ba giai đoạn: phát triển trên máy local, đóng gói image, rồi triển khai lên Kubernetes. Cách chia này giúp vòng sửa giao diện tính bằng giây và không gây rủi ro cho cụm dùng chung với các hệ thống khác.

Bảng 1. Tình trạng các giai đoạn

| Giai đoạn | Kết quả chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1. Cài từ mã nguồn + theme | CKAN 2.11.6 trên WSL2; theme đủ các trang của mockup; 293/293 chuỗi tiếng Việt; smoke test 22/22 và 23/23; unit test 27/27 | Hoàn thành |
| 2. Đóng gói Docker | Image ckan-lakehouse:0.1.0 và 0.2.0; compose 5 service; 24/24 kiểm tra giao diện; DataStore 10/10 CSV; worker XLoader; phiên đăng nhập và API token cố định an toàn qua biến môi trường | Hoàn thành |
| 3. Kubernetes | Manifest kustomize và 3 script vận hành; tập dượt trên cụm 1.30 mô phỏng cụm công ty; smoke test đạt 47/47; phát hiện và xử lý lỗi max-fd uWSGI. Staging công ty: ngày 15/10/2026 ghi nhận ckan-stag.evn.com.vn đã chạy qua Rancher; đã có đường RDP 234 → 235; đã lập phương án nâng cấp staging hiện hữu | Đã tập dượt, đã lập phương án staging |
| 4. Phân quyền & Tích hợp OpenMetadata | Extension ckanext-lakehouse; phân quyền YAML (bootstrap); đồng bộ OpenMetadata (om sync); sinh cấu trúc (om scaffold); tab Danh mục kỹ thuật (lineage, data quality, profile); công cụ snapshot & mock; image ckan-lakehouse:0.2.0; CronJob ckan-om-sync; tập dượt kind đạt 31/31 kiểm tra | Hoàn thành kiểm thử, sẵn sàng triển khai |

Để hoàn tất triển khai portal trên hạ tầng công ty và đưa vào vận hành chính thức, dự án thực hiện theo phương án 4 bước kết nối qua trạm RDP 234 → 235 (docs/company-openmetadata-deployment-plan.md):

- xác minh môi trường và công cụ trên máy Ubuntu 235 (kubectl, ctr, docker, Rancher context); khảo sát workload CKAN staging hiện hữu;

- cấu hình kết nối mạng nội bộ và chứng chỉ CA bundle TLS giữa pod CKAN và máy chủ OpenMetadata staging (https://openmetadata-stag.evn.com.vn);

- tạo tài khoản bot OpenMetadata chỉ đọc và cấp API token; chạy snapshot trên máy công ty để sinh cấu trúc phân quyền (om scaffold) và chốt với chủ dữ liệu;

nhập image ckan-lakehouse:0.2.0 vào workload staging Rancher hiện hữu, bổ sung biến môi trường cấu hình và kích hoạt CronJob ckan-om-sync.

Khi có đủ các điều kiện trên, việc triển khai làm theo quy trình đã tập dượt và mất khoảng nửa ngày làm việc, kể cả kiểm tra.

# 1. Bài toán

## 1.1. Bối cảnh

Tập đoàn đang xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung theo kiến trúc Lakehouse, chạy trên cụm Kubernetes on-premise trong namespace lakehouse. Trên nền tảng này, dữ liệu từ các hệ thống nguồn được thu thập (NiFi, Kafka), lưu trên MinIO theo định dạng bảng Apache Iceberg, truy vấn bằng Trino, điều phối bằng Airflow. Metadata kỹ thuật (schema, lineage, data quality, table profile) được quản lý tập trung bằng OpenMetadata.

Theo báo cáo kiến trúc nội bộ, CKAN đóng vai data portal cho người dùng cuối. CKAN đứng cạnh OpenMetadata và chỉ công bố các bộ dữ liệu tầng curated (Gold), tức đã được chọn lọc và làm sạch. Hai công cụ này phục vụ hai nhóm người khác nhau:

Bảng 2. Phân vai giữa catalog kỹ thuật và data portal

|  | OpenMetadata | Cổng dữ liệu EVN (CKAN) |
| --- | --- | --- |
| Người dùng | Kỹ sư dữ liệu | Người dùng nghiệp vụ tại các ban, tổng công ty, đơn vị |
| Nội dung | Schema, lineage, profiling của mọi bảng | Bộ dữ liệu đã chọn lọc, mô tả dễ hiểu, có đơn vị chủ quản, chu kỳ cập nhật, chất lượng |
| Cách lấy dữ liệu | Kết nối kỹ thuật | Xem trước, tải CSV/XLSX, Data API, đường kết nối Trino JDBC |

Hình 1. Vị trí của Cổng dữ liệu EVN trong kiến trúc Lakehouse

Khảo sát thực tế hạ tầng công ty vào tháng 10/2026 cho thấy: OpenMetadata staging (v1.13.6) đã vận hành tại https://openmetadata-stag.evn.com.vn, và CKAN staging (v2.11.6 kèm giao diện evntheme) đã được đồng nghiệp triển khai bước đầu qua Rancher tại https://ckan-stag.evn.com.vn (IP 10.1.117.247). Tuy nhiên, bản CKAN staging này chưa tích hợp module lakehouse, chưa có tài khoản bot OpenMetadata, chưa có cơ chế đồng bộ danh mục kỹ thuật tự động và chưa phân quyền người dùng theo tổ chức/miền.

## 1.2. Nhiệm vụ được giao

- 1. Triển khai CKAN từ mã nguồn (deploy from source), chạy ổn định trên cụm Kubernetes của Lakehouse và thay thế bản stub ban đầu.

- 2. Tùy biến giao diện cho CKAN theo nhận diện của EVN: phát triển extension ckanext-evntheme bám sát mockup thiết kế chi tiết (HTML, bảng design token, responsive mobile).

3. Thiết kế mô hình tổ chức, miền dữ liệu, bộ dữ liệu và phân quyền người dùng chi tiết (User & Role RBAC) dạng khai báo, áp dụng an toàn cho toàn hệ thống (giao thêm ngày 06/10/2026).

4. Kết nối và tích hợp sâu với OpenMetadata: tự động đồng bộ danh mục kỹ thuật thành bộ dữ liệu CKAN và hiển thị trực quan thông tin kỹ thuật, dòng chảy dữ liệu (lineage), kiểm định chất lượng trên giao diện portal (giao thêm ngày 06/10/2026).

## 1.3. Yêu cầu

### Yêu cầu chức năng (theo mockup)

- Khung trang thống nhất: thanh tiện ích, header có menu kèm số đếm động, footer bốn cột.

- Trang chủ: ô tìm kiếm theo miền dữ liệu, gợi ý tìm kiếm, số liệu tổng quan, năm miền dữ liệu, danh sách mới cập nhật, khối dành cho nhà phát triển.

- Tìm kiếm có bộ lọc dạng checkbox (đơn vị, định dạng, loại dữ liệu, thẻ, giấy phép), chip lọc đang áp dụng, hai kiểu hiển thị danh sách/lưới.

- Trang chi tiết bộ dữ liệu có 4 tab: Tổng quan, Xem trước dữ liệu (bảng, biểu đồ, bản đồ), Thử API, Nhật ký.

- Danh bạ đơn vị công bố, có lọc theo loại đơn vị, đơn vị nổi bật và độ “tươi” của dữ liệu.

### Tab Danh mục kỹ thuật (OpenMetadata)

Tab 'Danh mục kỹ thuật' là tính năng tích hợp đột phá giữa Cổng dữ liệu EVN và nền tảng quản trị siêu dữ liệu OpenMetadata. Tab này chỉ kích hoạt trên các bộ dữ liệu có trường om_fqn, cung cấp góc nhìn toàn diện về mặt kỹ thuật cho kỹ sư dữ liệu và chuyên viên phân tích nghiệp vụ:

Thông tin thực thể nguồn: Hiển thị tên bảng, FQN đầy đủ, chủ sở hữu kỹ thuật (owner team/user), phân hạng dữ liệu (Tier.Tier1, Tier.Tier2), số dòng bản ghi thực tế, lượt truy vấn trong tuần và các thẻ phân loại.

Kiểm định chất lượng dữ liệu (Data Quality): Tự động nạp kết quả kiểm định chất lượng từ OpenMetadata Test Suites. Các ca kiểm thử thất bại (failed) được ưu tiên làm nổi bật ở vị trí đầu tiên kèm thông báo chi tiết, giúp người dùng nhận diện ngay độ tin cậy của dữ liệu.

Dòng chảy dữ liệu (Lineage) trực quan: Vẽ sơ đồ đồ thị quan hệ nguồn - đích một bậc (upstream / downstream tables và pipeline điều phối). Nếu nút liên kết là một bộ dữ liệu đã có trên Cổng dữ liệu EVN mà người xem có quyền truy cập, hệ thống cung cấp đường dẫn mở trực tiếp bộ dữ liệu đó; các nút khác dẫn tới OpenMetadata.

Cấu trúc cột và kiểu dữ liệu: Liệt kê danh sách cột, kiểu dữ liệu, mô tả và nhãn phân loại, đồng thời đóng vai trò nguồn dự phòng.

Về mặt hiệu năng và bảo mật, tab được tải theo cơ chế lazy-load (chỉ gọi API lấy dữ liệu khi người dùng chuyển sang tab) và lưu đệm trên Redis trong 600 giây. Endpoint lấy thông tin được kiểm soát chặt chẽ qua phân quyền CKAN: người dùng ngoài tổ chức không thể đọc dữ liệu kỹ thuật của bộ dữ liệu private (trả về mã lỗi 403). Khi máy chủ OpenMetadata ngoại tuyến, giao diện tự động chuyển sang chế độ dự phòng an toàn (hiển thị thông báo trạng thái và nạp cấu trúc cột từ bản lưu trữ cục bộ om_columns).

- Trang Danh mục chuẩn (Master Data Standard) có mô hình dữ liệu riêng, tải về CSV/JSON.

Tab Danh mục kỹ thuật (Technical catalog): hiển thị lineage đồ thị trực quan, các ca kiểm thử chất lượng dữ liệu, profile bảng/cột từ OpenMetadata; hỗ trợ fallback ngoại tuyến.

Phân quyền người dùng 3 tầng: Sysadmin, Admin/Editor/Member tại từng tổ chức và Admin/Member tại từng miền dữ liệu; quản trị người dùng dạng khai báo YAML an toàn.

### Yêu cầu phi chức năng

- Tiếng Việt là ngôn ngữ chính, có thể chuyển sang tiếng Anh; số định dạng kiểu Việt Nam (1.204; 98,4%).

- Chạy được trong mạng nội bộ: không phụ thuộc Internet lúc chạy. Font, thư viện biểu đồ và bản đồ được tự host.

- Khả năng tiếp cận: độ tương phản chữ tối thiểu 4,5:1 (WCAG AA); dùng được trên điện thoại.

- Chỉ hiển thị số liệu thật: không hard-code con số của mockup; khối nào thiếu dữ liệu thì ẩn.

- An toàn cho cụm dùng chung: không ảnh hưởng hệ thống của đồng nghiệp; mật khẩu, token không nằm trong mã nguồn.

- Dễ vận hành, dễ nâng cấp: không sửa mã CKAN gốc; mọi cấu hình đổi được bằng biến môi trường.

Bảo vệ an toàn dữ liệu: bộ dữ liệu đồng bộ từ OpenMetadata mặc định ở chế độ riêng tư (private); chỉ người có thẩm quyền trong tổ chức mới xem được nội dung kỹ thuật.

Phát triển độc lập mạng nội bộ: hỗ trợ trích xuất snapshot metadata và giả lập máy chủ mock API trên máy tính cá nhân để phát triển mà không phụ thuộc kết nối trực tiếp vào mạng công ty.

## 1.4. Ràng buộc hạ tầng

Bảng 3. Ràng buộc của cụm Lakehouse và cách xử lý

| Ràng buộc | Hệ quả thiết kế |
| --- | --- |
| Kubernetes v1.30.14 (kubeadm), 1 master + 2 worker, containerd | Image phải chạy trên amd64; nhập image vào containerd của cả 2 worker |
| Lưu trữ chỉ có StorageClass local-path (RWO, nằm trên đĩa của node) | Pod có ổ đĩa chạy 1 bản sao, chiến lược Recreate; pod bị ghim vào node chứa dữ liệu |
| Không có Ingress/LoadBalancer, chỉ NodePort | Portal mở ở http://10.1.117.91:30500; ckan.site_url cố định theo địa chỉ này |
| Chưa có container registry nội bộ | Đóng gói image thành tệp nén, nhập thủ công lên từng worker |
| PostgreSQL dùng chung (postgres-service), mỗi ứng dụng một DB + user | CKAN chỉ thêm DB và tài khoản riêng, không đụng DB khác |
| Cụm dùng chung với đồng nghiệp, chưa có kubeconfig | Không phát triển trên cụm; audit chỉ đọc trước; mọi thao tác ghi phải được xác nhận |
| Mạng nội bộ cách ly & HTTPS nội bộ | Máy phát triển ngoài mạng công ty không gọi trực tiếp được OpenMetadata thật (timeout); OpenMetadata staging dùng HTTPS nội bộ cần giải quyết DNS và CA certificate. Giải pháp: phát triển bằng công cụ snapshot + mock API trên laptop; khi lên cụm sử dụng Service DNS nội bộ hoặc gắn CA bundle TLS vào pod. |

## 1.5. Phạm vi

Trong phạm vi đã hoàn thành: cài đặt CKAN từ mã nguồn, giao diện ckanext-evntheme, Danh mục chuẩn MDS, DataStore/XLoader, đóng gói Docker (image 0.1.0 và 0.2.0), manifest Kubernetes Kustomize, tập dượt kind v1.30 (smoke test 47/47 và 31/31), extension ckanext-lakehouse (phân quyền YAML, đồng bộ OpenMetadata, tab Danh mục kỹ thuật, scaffold cấu trúc, snapshot/mock tools), và phương án triển khai cụm staging công ty qua trạm RDP 234 → 235.

Ngoài phạm vi của đợt này, được đề xuất thực hiện ở giai đoạn tiếp theo (chương 8 và 9):

- đăng nhập một lần (SSO/LDAP/Keycloak) đồng bộ tự động với danh bạ tập trung của EVN;

- DAG Airflow tự động công bố dữ liệu định kỳ của các ban nghiệp vụ cụ thể;

- lưu trữ tệp tải lên phân tán trên MinIO (qua extension uploader S3 tương thích 2.11);

- chính sách HTTPS chính thức toàn cụm qua Ingress Controller và chứng thư số EVN.

# 2. Kiến thức nền tảng về công nghệ sử dụng

## 2.1. Data portal và CKAN

Data portal là nơi một tổ chức công bố danh mục dữ liệu của mình cho người dùng tìm kiếm, đọc mô tả, xem trước và lấy về. Khác với kho dữ liệu, trọng tâm của data portal là metadata phục vụ người đọc: dữ liệu này là gì, của đơn vị nào, cập nhật bao lâu một lần, chất lượng ra sao, dùng theo giấy phép nào.

CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) là nền tảng data portal mã nguồn mở, viết bằng Python/Flask, do Open Knowledge Foundation phát triển. CKAN được dùng cho nhiều cổng dữ liệu cấp quốc gia như data.gov (Mỹ) và data.gov.uk (Anh). Dự án chọn CKAN vì bốn lý do:

- Trưởng thành, miễn phí bản quyền (giấy phép AGPL-3.0), cộng đồng lớn, phát hành bản vá bảo mật đều đặn.

- Action API đầy đủ: mọi thao tác trên giao diện đều gọi được qua REST/JSON. Nhờ vậy Airflow và các hệ thống khác công bố dữ liệu tự động được.

- Kiến trúc plugin: giao diện và nghiệp vụ riêng nằm trong extension, không sửa mã gốc, nên nâng cấp CKAN không mất phần tùy biến.

- DataStore: lưu nội dung bảng của tệp CSV vào PostgreSQL, cho phép xem trước và truy vấn qua API mà không cần tải cả tệp.

### Mô hình dữ liệu của CKAN

Bảng 4. Các khái niệm chính của CKAN

| Khái niệm | Ý nghĩa | Cách dùng trong Cổng dữ liệu EVN |
| --- | --- | --- |
| Dataset (bộ dữ liệu) | Đơn vị metadata: tiêu đề, mô tả, thẻ, giấy phép, trường mở rộng (extras) | Mỗi bộ dữ liệu Gold được công bố |
| Resource (tài nguyên) | Tệp tải lên hoặc đường dẫn thuộc một dataset | Tệp CSV/XLSX, đường kết nối Trino JDBC, API |
| Organization (tổ chức) | Chủ sở hữu dataset, là đơn vị phân quyền (admin/editor/member) | Ban chuyên môn, tổng công ty, đơn vị trực thuộc |
| Group (nhóm) | Nhóm chủ đề xuyên tổ chức | Miền dữ liệu: Kinh doanh & DVKH, Kỹ thuật – An toàn, … |
| Extras | Cặp khóa/giá trị tùy ý gắn vào dataset, tổ chức, nhóm | Loại dữ liệu, chu kỳ cập nhật, chỉ số chất lượng, loại đơn vị |
| API token | Khóa cá nhân (JWT) để gọi API ghi | Tài khoản bot của Airflow |
| Activity stream | Nhật ký thay đổi | Tab Nhật ký trên trang chi tiết |

## 2.2. Kiến trúc thành phần của CKAN

Hình 2. Các thành phần của CKAN trong Cổng dữ liệu EVN

Bảng 5. Thành phần của hệ thống

| Thành phần | Vai trò | Phiên bản dùng |
| --- | --- | --- |
| CKAN (Flask + uWSGI) | Ứng dụng web và Action API; nạp các plugin | 2.11.6, Python 3.10 trong image; nạp 2 extension chính: evntheme (giao diện, MDS) và lakehouse (phân quyền, OpenMetadata) |
| PostgreSQL · ckan_default | Nguồn sự thật: metadata, người dùng, nhật ký, lượt xem, bảng Danh mục chuẩn | 16 |
| PostgreSQL · datastore_default | Bảng dữ liệu của DataStore; người đọc chỉ có quyền SELECT | 16 |
| Apache Solr | Chỉ mục tìm kiếm toàn văn và bộ lọc (facet). Mất thì dựng lại từ PostgreSQL | 9 (image ckan-solr 2.11) |
| Redis | Hàng đợi công việc nền (RQ) và cache | 7; đảm nhiệm hàng đợi tác vụ nền (RQ) và tầng cache dữ liệu kỹ thuật OpenMetadata (TTL 600s) |
| Worker (ckan jobs worker) | Chạy công việc nền, chủ yếu là XLoader nạp CSV vào DataStore | Cùng image với web |
| Lưu trữ tệp | Tệp tải lên, logo, cache tài nguyên tĩnh | Thư mục /var/lib/ckan (PVC) |
| Tác vụ định kỳ (CronJobs) | ckan-tracking-update (tổng hợp lượt xem/tải mỗi giờ ở phút 15) và ckan-om-sync (đồng bộ danh mục kỹ thuật OpenMetadata mỗi giờ ở phút 40) | Kubernetes CronJobs |

### Cơ chế plugin và template

### Kiến trúc module hóa: hai extension độc lập

Để đảm bảo tính linh hoạt, dễ bảo trì và không làm phức tạp mã nguồn, dự án chia toàn bộ chức năng tùy biến thành hai extension Python độc lập:

ckanext-evntheme (plugin evntheme): Chuyên trách toàn bộ phần trình diễn (giao diện người dùng, màu sắc, font chữ, bố cục theo mockup EVN), mô hình dữ liệu và trang Danh mục chuẩn MDS, đồng thời cung cấp điểm cắm mở rộng tab động.

ckanext-lakehouse (plugin lakehouse): Chuyên trách toàn bộ nghiệp vụ Lakehouse, bao gồm CLI khai báo phân quyền người dùng (bootstrap), kết nối OpenMetadata API, tự động đồng bộ bảng thành bộ dữ liệu (om sync), sinh cấu trúc phân quyền (om scaffold), và tab Danh mục kỹ thuật live (lineage, data quality, profile).

Extension CKAN là một package Python có tên ckanext-<tên>, cài vào môi trường của CKAN. Plugin cài đặt các interface của CKAN:

- IConfigurer: thêm thư mục template và tài nguyên tĩnh.

- ITemplateHelpers: hàm dùng được trong template.

- IBlueprint: route Flask mới, ví dụ trang /mds.

- IConfigDeclaration: khai báo cấu hình.

- IClick: lệnh dòng lệnh.

Giao diện dùng kế thừa template Jinja2. Theme chỉ ghi đè những block cần thay ({% ckan_extends %} rồi {% block … %}), phần còn lại vẫn của CKAN gốc. Nhờ vậy theme vẫn giữ được tính năng của các plugin khác, và khi nâng cấp CKAN chỉ cần so lại tên block.

## 2.3. DataStore và XLoader

DataStore là một cơ sở dữ liệu PostgreSQL riêng, mỗi resource dạng bảng thành một bảng SQL. XLoader (extension chính thức, dự án dùng bản 2.5.0) nhận việc từ hàng đợi Redis, tải tệp CSV/XLSX về và nạp vào DataStore bằng lệnh COPY của PostgreSQL. Sau khi nạp, tab Xem trước và API datastore_search đọc được dữ liệu theo từng trang, có lọc, sắp xếp và tìm kiếm.

Phân quyền tách hai tài khoản: ckan_default ghi, datastore_default chỉ đọc. Như vậy API công khai không thể sửa dữ liệu, kể cả khi có lỗi ở tầng ứng dụng.

## 2.4. Container, Docker và Kubernetes

Container đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ thư viện thành một image bất biến. Image chạy giống nhau trên máy phát triển, máy kiểm thử và máy chủ. Dự án dựng image trên nền image chính thức ckan/ckan-base:2.11.6, thêm theme và XLoader. Docker Compose chạy nhiều container cùng lúc để kiểm thử cả hệ thống trên một máy.

Kubernetes điều phối container trên cụm máy chủ. Các đối tượng dự án sử dụng:

Bảng 6. Các đối tượng Kubernetes sử dụng

| Đối tượng | Dùng để | Trong dự án |
| --- | --- | --- |
| Deployment | Chạy và tự khởi động lại pod theo mẫu khai báo | ckan, ckan-worker, ckan-solr, ckan-redis |
| Service (NodePort / ClusterIP) | Địa chỉ ổn định cho một nhóm pod; NodePort mở ra ngoài cụm | ckan-service: NodePort 30500; Solr, Redis: chỉ trong cụm |
| PersistentVolumeClaim | Xin ổ đĩa bền vững cho pod | ckan-storage 10Gi, ckan-solr-data 5Gi (local-path) |
| ConfigMap / Secret | Cấu hình thường / cấu hình bí mật, đưa vào pod dưới dạng biến môi trường | ckan-config, ckan-secrets |
| CronJob | Chạy lệnh theo lịch | ckan-tracking-update: tổng hợp lượt xem mỗi giờ |
| Probe (startup/readiness/liveness) | Kiểm tra pod sẵn sàng hay đã treo | Gọi /api/action/status_show |

Kustomize (có sẵn trong kubectl) cho phép viết một bộ manifest gốc (base) và nhiều overlay cho từng môi trường. Dự án dùng overlay lab cho cụm công ty và kind cho cụm tập dượt. kind (Kubernetes in Docker) dựng một cụm Kubernetes thật từ các container trên máy phát triển; dự án dùng nó để tập dượt toàn bộ quy trình triển khai mà không chạm vào cụm dùng chung.

## 2.5. Lựa chọn phiên bản CKAN 2.11.6

Ban đầu (11/09/2026) dự án nhắm CKAN 2.12.0. Ngày 18/09/2026, dự án quyết định quay về 2.11.6. Đây là bản vá mới nhất của nhánh 2.11, phát hành cùng ngày với 2.12.0 (26/08/2026) và có 8 bản sửa lỗi bảo mật (XSS, SQL injection trong DataStore, session fixation…). Bảng dưới liệt kê những gì phải đánh đổi.

Bảng 7. Đánh đổi khi chọn CKAN 2.11.6

| Có ở 2.12 nhưng không có ở 2.11 | Ảnh hưởng và cách xử lý |
| --- | --- |
| Giao diện Midnight Blue | Theme viết lại trên giao diện classic (Bootstrap 5.1.3); sau đó thay hẳn bằng giao diện EVN theo mockup |
| Tầng tệp ckan.files.* (lưu tệp lên S3/MinIO) | Tệp lưu trên PVC; muốn dùng MinIO phải qua một extension upload kiểu IUploader |
| Lệnh ckan db check | Dùng ckan db pending-migrations |

# 3. Các use case và tính năng của Cổng dữ liệu EVN

## 3.1. Tác nhân

Bảng 8. Tác nhân của hệ thống

| Tác nhân | Mô tả | Quyền chính |
| --- | --- | --- |
| Người xem | Cán bộ nghiệp vụ, lãnh đạo, người dùng các đơn vị | Tìm kiếm, xem, tải dữ liệu công khai, gọi API đọc |
| Người công bố | Biên tập viên (editor) của một tổ chức | Tạo và sửa bộ dữ liệu của tổ chức mình, tải tệp lên |
| Quản trị hệ thống | Sysadmin (EVNICT) | Quản lý tổ chức, nhóm, người dùng, logo, cấu hình trang |
| Hệ thống tích hợp | Airflow, ứng dụng của đơn vị | Gọi Action API bằng API token: công bố, cập nhật, đọc dữ liệu |
| Nhà phát triển | Kỹ sư tích hợp dữ liệu vào hệ thống khác | Dùng tab Thử API, Data API, đường kết nối Trino JDBC |
| Quản trị viên dữ liệu | Data Steward / Team Owner tại các đơn vị, chủ sở hữu team/domain bên OpenMetadata | Rà soát bản nháp phân quyền (om scaffold), quản lý chất lượng dữ liệu, duyệt và chuyển đổi bộ dữ liệu từ chế độ riêng tư (private) sang công khai (public) |

## 3.2. Danh sách use case

Bảng 9. Các use case của Cổng dữ liệu EVN

| Mã | Use case | Tác nhân | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- | --- |
| UC01 | Tìm kiếm và lọc bộ dữ liệu | Người xem | Tìm toàn văn tiếng Việt có dấu; lọc bằng checkbox theo đơn vị, định dạng, loại dữ liệu, thẻ, giấy phép; sắp xếp; danh sách hoặc lưới |
| UC02 | Duyệt theo miền dữ liệu | Người xem | 5 miền dữ liệu trên trang chủ và trang /group; số bộ dữ liệu mỗi miền đếm động |
| UC03 | Xem chi tiết bộ dữ liệu | Người xem | Mô tả, 4 ô KPI (số bản ghi, chu kỳ, độ đầy đủ, hệ thống nguồn), thông tin 9 trường, thẻ, gợi ý liên quan |
| UC04 | Xem trước dữ liệu | Người xem | Bảng phân trang từ DataStore; biểu đồ (Chart.js) và bản đồ (Leaflet, cho GeoJSON); thẻ chất lượng dữ liệu |
| UC05 | Thử API và tích hợp | Nhà phát triển | Gọi thật datastore_search ngay trên trang, sao chép JSON; hộp hướng dẫn kết nối Trino JDBC |
| UC06 | Tải dữ liệu | Người xem | Tải từng tệp, hoặc “Tải tất cả” thành một tệp zip (giới hạn cấu hình được, mặc định 500 MB) |
| UC07 | Theo dõi và xem nhật ký | Người xem đã đăng nhập | Theo dõi bộ dữ liệu; dòng thời gian thay đổi ở tab Nhật ký |
| UC08 | Tra cứu đơn vị công bố | Người xem | Lọc theo loại đơn vị, tìm đơn vị, đơn vị nổi bật tháng này, độ “tươi” dữ liệu của từng đơn vị |
| UC09 | Tra cứu Danh mục chuẩn | Người xem, hệ thống | Cây nhóm danh mục, bảng mã phân cấp, lịch sử phiên bản, hệ thống tham chiếu; tải CSV/JSON |
| UC10 | Công bố dữ liệu thủ công | Người công bố | Tạo bộ dữ liệu, tải tệp; CSV được tự động nạp vào DataStore |
| UC11 | Công bố tự động qua API | Hệ thống tích hợp | Airflow gọi package_create, resource_create bằng API token |
| UC12 | Quản trị giao diện và nội dung | Quản trị hệ thống | Đổi logo (PNG/JPG/GIF/WebP) ngay trên web; quản lý tổ chức, nhóm, người dùng |
| UC13 | Thống kê sử dụng | Người xem | Lượt xem, lượt tải; sắp xếp “Xem nhiều nhất”, “Tải nhiều nhất” |
| UC14 | Chuyển ngôn ngữ | Người xem | Tiếng Việt (mặc định) và tiếng Anh |
| UC15 | Quản lý Danh mục chuẩn | Quản trị hệ thống | Nạp và xuất danh mục bằng dòng lệnh: ckan evntheme mds load ¦ export |
| UC16 | Xem danh mục kỹ thuật, dòng chảy (Lineage) và chất lượng dữ liệu | Người xem có quyền | Xem tab Danh mục kỹ thuật trên dataset có nguồn từ OpenMetadata: dòng chảy dữ liệu trực quan 1 bậc, kết quả kiểm định chất lượng (test cases), profile dòng/cột; liên kết trực tiếp sang các dataset liên quan trên CKAN |
| UC17 | Tự động đồng bộ danh mục kỹ thuật OpenMetadata | Hệ thống tích hợp | CronJob định kỳ gọi ckan lakehouse om sync: ánh xạ bảng OpenMetadata thành dataset private, gán đúng tổ chức/miền, lưu lineage và profile cột, tạo resource kết nối Trino JDBC |
| UC18 | Khai báo và phân quyền người dùng theo tổ chức / miền dữ liệu | Quản trị hệ thống | Lệnh ckan lakehouse bootstrap đọc tệp YAML: tạo người dùng, phân vai trò Admin/Editor/Member tại từng tổ chức và Admin/Member tại từng miền dữ liệu; sinh mật khẩu ngẫu nhiên lưu file an toàn; chạy lại an toàn (idempotent) |
| UC19 | Trích xuất cấu trúc tổ chức và phân quyền từ OpenMetadata | Quản trị hệ thống, Data Steward | Lệnh ckan lakehouse om scaffold tự động quét teams, domains, users từ OpenMetadata sinh bản nháp portal.yaml chuẩn hóa để người phụ trách duyệt trước khi áp dụng |

## 3.3. Tính năng theo từng trang

### Trang chủ

Phần đầu trang gồm ô tìm kiếm có chọn miền dữ liệu, các từ khóa gợi ý (cấu hình được), và 4 số liệu tổng quan: số bộ dữ liệu, số đơn vị công bố, số API đang chạy, số danh mục chuẩn. Tất cả số liệu đều tính từ dữ liệu thật và được cache 5 phút. Bên dưới là 5 thẻ miền dữ liệu, danh sách “Mới cập nhật” (sắp theo mới nhất hoặc tải nhiều nhất), khối dành cho nhà phát triển, bảng “Đơn vị đóng góp nhiều nhất” và lối vào Danh mục chuẩn.

Hình 3. Trang chủ, phần đầu: tìm kiếm, số liệu tổng quan, miền dữ liệu (dữ liệu minh họa)

Hình 4. Trang chủ, phần dưới: mới cập nhật, khối nhà phát triển, đơn vị đóng góp nhiều nhất

### Tìm kiếm

Mỗi bộ lọc là một thẻ có thể thu gọn, chọn bằng checkbox. Có JavaScript thì kết quả cập nhật ngay khi chọn; không có thì dùng nút “Áp dụng”. Các bộ lọc đang áp dụng hiện thành chip, xóa được từng chip. Người dùng chọn hiển thị dạng danh sách hoặc lưới, và trình duyệt nhớ lựa chọn này. Thẻ bộ dữ liệu hiện loại dữ liệu, đơn vị, thời điểm cập nhật, lượt tải, chu kỳ và các định dạng tệp.

Hình 5. Trang tìm kiếm với bộ lọc định dạng CSV đang áp dụng

### Chi tiết bộ dữ liệu

Phần đầu trang hiện nhãn loại dữ liệu, các huy hiệu “Bản ghi vàng” và “Chuẩn DCAT-AP” (nếu có), đơn vị chủ quản, lượt tải, đánh giá và thời điểm cập nhật, cùng các nút Tải tất cả, Theo dõi, Chia sẻ. Bốn tab chuyển bằng tham số ?tab=, vẫn dùng được khi tắt JavaScript:

- Tổng quan: mô tả, 4 ô KPI, danh sách tệp kèm nút Xem trước / Tải về.

- Xem trước dữ liệu: bảng đọc từ DataStore theo trang, biểu đồ, bản đồ; thẻ chất lượng dữ liệu với 4 chỉ số (đầy đủ, duy nhất, đúng định dạng, đúng hạn).

- Thử API: ô nhập endpoint, gọi thật và hiện JSON trả về; hạn mức, cách xác thực, định dạng.

- Nhật ký: dòng thời gian thay đổi, lấy từ activity stream.

Danh mục kỹ thuật: tab thứ 5 (đứng trước tab Nhật ký, chỉ hiển thị với dataset từ OpenMetadata), hiển thị dòng chảy dữ liệu (lineage 1 bậc), các ca kiểm định chất lượng dữ liệu (test cases), thống kê profiling và cấu trúc bảng.

Hình 6. Trang chi tiết bộ dữ liệu, tab Tổng quan

Hình 7. Tab Xem trước: bảng đọc từ DataStore sau khi XLoader nạp tệp CSV

Hình 8. Tab Thử API: gọi thật datastore_search và hiện kết quả JSON

### Danh bạ đơn vị công bố

Phần đầu trang có số đơn vị, số bộ dữ liệu và tỷ lệ “công bố đúng hạn”. Tỷ lệ này được tính từ chu kỳ cập nhật khai báo so với thời điểm cập nhật thật. Trang có bộ lọc theo loại đơn vị (ban chuyên môn, tổng công ty, đơn vị khác), ô tìm đơn vị và thẻ “Đơn vị nổi bật tháng này” (nhiều bộ dữ liệu cập nhật nhất trong 30 ngày). Thẻ của mỗi đơn vị có chỉ báo độ tươi của dữ liệu: xanh nếu cập nhật trong vòng 12 giờ, cam nếu trong vòng 2 ngày, đỏ nếu cũ hơn.

Hình 9. Danh bạ đơn vị công bố

### Danh mục chuẩn (MDS)

Đây là tính năng riêng của EVN, không có trong CKAN gốc. Danh mục chuẩn là các bộ mã dùng chung toàn Tập đoàn (vật tư thiết bị, tổ chức, khách hàng, địa lý…), để các hệ thống nội bộ cùng tham chiếu một nguồn. Dữ liệu nằm trong 4 bảng riêng: mds_catalog, mds_code, mds_version, mds_consumer. Trang hiển thị cây nhóm danh mục, thông tin bộ mã (phiên bản, ngày hiệu lực, đơn vị ban hành), bảng mã phân cấp, lịch sử phiên bản và các hệ thống đang tham chiếu. Tệp CSV/JSON được xuất trực tiếp từ cơ sở dữ liệu.

Hình 10. Trang Danh mục chuẩn

### Hiển thị trên điện thoại

Ở màn hình hẹp, menu thu vào nút mở ngăn kéo, bộ lọc gói trong khối “Bộ lọc”, bảng cuộn ngang, vùng chạm tối thiểu 44px. Đã kiểm tra ở bề rộng 390px: không trang nào bị tràn ngang.

Hình 11. Trang chi tiết trên màn hình 390px

## 3.4. Nguồn của các số liệu hiển thị

Nguyên tắc xuyên suốt là không hiển thị con số bịa. Nếu một đơn vị chưa khai báo trường nào thì khối tương ứng tự ẩn, thay vì hiện số của mockup.

Bảng 10. Nguồn dữ liệu của các con số trên giao diện

| Số liệu | Nguồn |
| --- | --- |
| Số bộ dữ liệu, đơn vị, số theo miền | Tìm kiếm Solr (package_search, facet) và organization_list |
| Lượt xem, lượt tải, “Xem nhiều nhất” | Plugin tracking của CKAN, tổng hợp mỗi giờ bằng CronJob |
| Loại dữ liệu, chu kỳ, số bản ghi, hệ thống nguồn, chất lượng | Trường mở rộng (extras) của bộ dữ liệu, do người công bố khai báo |
| Công bố đúng hạn, độ tươi, đơn vị nổi bật | Tính từ chu kỳ khai báo và thời điểm cập nhật thật (metadata_modified) |
| Số API đang chạy | Số bộ dữ liệu có resource dạng API hoặc đã nạp DataStore |
| Độ ổn định, lượt gọi API hôm nay, thời gian phản hồi | Endpoint giám sát cấu hình qua api_metrics_url; chưa có thì ẩn |
| Số danh mục chuẩn, số mã | Bảng mds_* của extension |
| Lineage, ca kiểm tra chất lượng, FQN, Tier, số dòng bảng nguồn | OpenMetadata REST API (cache Redis 600s); bản dự phòng cấu trúc cột lưu trong extras om_columns của bộ dữ liệu |

# 4. Triển khai

Chương này trình bày từng phần đã làm theo bốn câu hỏi: làm gì, làm thế nào, đặt ở đâu và vì sao. Mọi quyết định kỹ thuật đều được ghi lại trong Decision log của dự án (46 quyết định, tệp docs/roadmap.md). Mọi bẫy kỹ thuật gặp phải được ghi vào docs/gotchas.md (81 mục), gồm triệu chứng, nguyên nhân và cách xử lý.

## 4.1. Chiến lược ba giai đoạn

Hình 12. Lộ trình ba giai đoạn và trạng thái hiện tại

Vì sao làm local trước, cụm sau:

- Giao diện cần sửa rất nhiều vòng. Ở local, mỗi vòng mất vài giây vì CKAN tự nạp lại template. Trên Kubernetes chưa có registry, mỗi vòng phải build image, xuất tệp nén khoảng 540 MB, nhập lên 2 worker rồi rollout, mất 5–10 phút.

- Cụm dùng chung với đồng nghiệp: làm sai là ảnh hưởng người khác.

- Lúc bắt đầu chưa có kubeconfig.

Mã theme là một package Python, giữ nguyên qua cả ba giai đoạn. Chỉ cách cấu hình thay đổi: tệp ckan.ini ở local, biến môi trường trong Docker, rồi ConfigMap/Secret trên Kubernetes.

## 4.2. Giai đoạn 1: cài CKAN từ mã nguồn

### Làm gì và đặt ở đâu

Bảng 11. Bố trí môi trường phát triển

| Thành phần | Vị trí (WSL2 Ubuntu 24.04) |
| --- | --- |
| Môi trường Python (venv) và mã nguồn CKAN tag ckan-2.11.6 | ~/ckan/default, ~/ckan/default/src/ckan |
| Tệp cấu hình | ~/ckan/etc/ckan.ini (không đưa vào git vì chứa mật khẩu) |
| Tệp tải lên | ~/ckan/storage |
| PostgreSQL 16, Redis | Cài từ apt trong WSL |
| Solr 9 | Container ckan/ckan-solr:2.11-solr9 trên Docker Desktop |
| Mã theme | Trong repository, cài bằng pip install -e: sửa từ VS Code phía Windows là CKAN thấy ngay |

### Làm thế nào

Toàn bộ việc cài đặt được viết thành 3 script, người dùng tự chạy vì có bước cần sudo và mật khẩu:

- setup_step1_system.sh: gói hệ thống, PostgreSQL, Redis, libmagic, tạo DB và thư mục.

- setup_step2_switch_to_2.11.sh: venv, CKAN 2.11.6 từ mã nguồn, sinh ckan.ini, Solr, khởi tạo DB, tạo tài khoản quản trị.

- setup_step3_datastore.sh: bật DataStore và cài XLoader 2.5.0 từ mã nguồn.

Các script chạy lại nhiều lần được mà không hỏng trạng thái. Khi dự án chuyển từ 2.12.0 về 2.11.6, việc chuyển đổi được làm bằng cách cài lại sạch: sao lưu DB bằng pg_dump, xóa schema rồi khởi tạo lại, thay vì hạ cấp schema. Cách này an toàn hơn vì lúc đó DB chỉ có dữ liệu mẫu.

### Vì sao cài từ mã nguồn

Đây là yêu cầu của nhiệm vụ. Ngoài ra, cách này cho phép đọc trực tiếp template gốc của CKAN trước khi ghi đè, không phải đoán tên block. Cài từ mã nguồn cũng cho CKAN tự nạp lại khi sửa code, đúng thứ cần cho giai đoạn phát triển giao diện.

## 4.3. Extension ckanext-evntheme

### Cấu trúc mã nguồn

Bảng 12. Cấu trúc extension ckanext-evntheme

| Thành phần | Nội dung | Quy mô |
| --- | --- | --- |
| plugin.py, config.py | Nối các interface của CKAN; khai báo 22 cấu hình ckanext.evntheme.* |  |
| vocab.py | Mọi bảng mã → nhãn/màu: loại dữ liệu, chu kỳ, loại đơn vị, facet, tab, trạng thái |  |
| helpers/, stats.py, cache.py, formatting.py | Hàm cho template; số liệu toàn portal (một lần quét, có cache); định dạng số/ngày kiểu Việt Nam | 28 tệp Python, ~3.000 dòng (kể cả test) |
| mds/ | Mô hình, dịch vụ, trang của Danh mục chuẩn; migration Alembic riêng |  |
| templates/ | Ghi đè mỏng template của CKAN + markup riêng | 38 tệp, ~1.500 dòng |
| assets/scss, assets/css | Design token (_tokens.scss), thành phần, bố cục, từng trang; CSS đã biên dịch được commit | 14 tệp SCSS, ~3.700 dòng |
| assets/js | Mỗi hành vi là một ckan.module: tab, bộ lọc, lưới/danh sách, bảng xem trước, biểu đồ, bản đồ, thử API | 10 tệp, ~580 dòng |
| public/evntheme/ | Font Nunito tự host, bộ icon SVG, logo tạm, Chart.js 4.4.6, Leaflet 1.9.4 |  |
| i18n/vi/ | Bản dịch tiếng Việt | 293/293 chuỗi |
| tests/ | test_units.py (không cần DB), test_app.py (cần DB, chạy trong CI) | 27 unit test |

### Nguyên tắc thiết kế và lý do

Bảng 13. Nguyên tắc thiết kế của theme

| Nguyên tắc | Làm thế nào | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| Không sửa mã CKAN gốc | Mọi thứ nằm trong extension; template dùng ckan_extends và chỉ ghi đè block cần thiết | Nâng cấp bản vá CKAN không mất phần tùy biến; giữ tính năng của plugin khác |
| Chỉ số liệu thật | Số liệu lấy từ tracking, extras, tìm kiếm, bảng MDS; khối thiếu dữ liệu thì ẩn | Portal cho người ra quyết định; số giả gây hiểu sai |
| Chạy được không cần Internet | Tự host font; Chart.js, Leaflet đóng kèm và chỉ nạp khi mở tab; nền bản đồ tắt mặc định | Cụm nội bộ có thể không ra được Internet |
| Tăng tiến dần (progressive enhancement) | Tab qua ?tab=, bộ lọc có nút Áp dụng, sắp xếp có nút; JS chỉ làm mượt hơn | Vẫn dùng được khi JS lỗi hoặc bị chặn |
| Tiếp cận (WCAG AA) | Màu chữ trong mockup có độ tương phản dưới 4,5:1 được làm đậm vừa đủ; chữ phụ đạt 6,5–7,6:1 | Yêu cầu của mockup; người dùng phản hồi chữ nhỏ khó đọc |
| Mọi màu chỉ khai báo một chỗ | CSS custom property trong _tokens.scss; không !important, không inline style | Đổi nhận diện chỉ cần sửa token |
| Chuỗi gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt | {{ _('English') }} trong template, bản dịch trong tệp .po | Đúng quy ước CKAN, giữ được giao diện tiếng Anh |
| Cấu hình thay vì hard-code | Tên đơn vị, email, liên kết footer, từ khóa gợi ý, miền dữ liệu, URL OpenMetadata… là cấu hình | Đổi theo môi trường bằng biến môi trường, không phải build lại image |

### Mở rộng metadata không cần sửa schema

Các thông tin riêng của EVN được lưu bằng extras (trường mở rộng) sẵn có của CKAN, nên không phải sửa schema Solr hay cài thêm ckanext-scheming ở giai đoạn này:

- dataset: data_type, update_frequency, record_count, source_system, quality_*, golden_record, metadata_standard, spatial_coverage, temporal_coverage, open_level;

- tổ chức: org_type, abbreviation;

- nhóm: tone.

Nếu sau này chuyển sang ckanext-scheming, theme vẫn đọc được các trường cùng tên.

### Danh mục chuẩn (MDS)

Danh mục chuẩn có mô hình dữ liệu riêng (4 bảng, migration Alembic ckan db upgrade -p evntheme) thay vì ép vào dataset của CKAN. Lý do là bộ mã có cấu trúc phân cấp, có phiên bản và có danh sách hệ thống tham chiếu. Lớp dịch vụ mds/service.py được tách riêng, để sau này khi có một dịch vụ MDS độc lập thì chỉ phải thay lớp này, không phải sửa template. Dữ liệu được nạp và xuất bằng dòng lệnh:

# tạo mới hoặc thay thế theo mã danh mục

ckan -c ckan.ini evntheme mds load danh-muc.json

# xuất một bộ mã

ckan -c ckan.ini evntheme mds export MDS-VT-001 --format csv

### Logo

Theme dùng khóa chuẩn ckan.site_logo của CKAN. Quản trị viên tải logo PNG, JPG, GIF hoặc WebP lên ở trang /ckan-admin/config, có hiệu lực ngay mà không phải build lại. Tệp SVG bị chặn khi tải lên vì lý do bảo mật: mở trực tiếp một tệp SVG có thể chạy script trên tên miền của portal. Logo SVG vẫn dùng được nếu khai báo đường dẫn trong cấu hình. Khung logo có chiều cao cố định, chiều rộng theo tỷ lệ tệp. Hiện portal dùng logo tạm, chờ tệp logo EVN chính thức.

## 4.4. DataStore và XLoader

Hình 13. Luồng nạp tệp CSV vào DataStore

Khi người dùng hoặc Airflow tải một tệp CSV lên, pod web lưu tệp vào ổ đĩa và đẩy một công việc vào hàng đợi Redis. Pod worker nhận việc, tải tệp về qua HTTP nội bộ (http://ckan-service:5000), nạp vào DataStore rồi báo kết quả. Có ba điểm triển khai quan trọng:

- Địa chỉ nội bộ cho worker. Tệp tải lên có URL dạng http://10.1.117.91:30500/… (địa chỉ của trình duyệt). Worker nằm trong cụm không nên gọi qua địa chỉ đó, nên cấu hình ckanext.xloader.site_url trỏ vào service nội bộ.

- API token cấp tự động. Mỗi lần pod web khởi động, script 20-xloader-token.sh thu hồi token cũ và cấp token mới cho XLoader, nên không có token nào nằm sẵn trong image.

- Phân quyền được cấp tự động. Lúc khởi động, CKAN tự cấp quyền chỉ đọc cho tài khoản datastore_default. Việc này không cần quyền superuser vì ckan_default là chủ sở hữu cả hai cơ sở dữ liệu.

## 4.5. Giai đoạn 2: đóng gói Docker

### Image ckan-lakehouse

Tệp docker/Dockerfile dựng trên ckan/ckan-base:2.11.6 (Python 3.10), đóng gói cả hai extension ckanext-evntheme và ckanext-lakehouse cùng XLoader 2.5.0. Phiên bản phát hành chính thức hiện tại là ckan-lakehouse:0.2.0. Các nguyên tắc đóng gói được kiểm chứng bằng thực nghiệm:

- Cài bằng root, chạy bằng user thường `ckan`, vì thư mục thư viện của image gốc thuộc user ckan-sys.

- Extension cài từ mã nguồn ở chế độ editable (pip install -e). Nếu cài dạng gói wheel, Python không nhìn thấy extension và báo lỗi ModuleNotFoundError, dù pip báo cài thành công (gotchas 6ak). XLoader được ghim đúng tag 2.5.0.

- Bản dịch biên dịch lúc build: tệp .mo không nằm trong git, nên image luôn khớp với bản dịch mới nhất.

- Danh sách plugin ghi thẳng vào `ckan.ini` lúc build. CKAN đọc danh sách plugin trước khi nạp plugin envvars, nên biến môi trường không tự bật được plugin. Thiếu bước này thì worker chạy CKAN trần, không có extension (gotchas 15b).

Image nặng 1,98 GB; khi nén để chuyển lên cụm còn 537 MiB. Kiểm tra xung đột thư viện (pip check) và import extension chạy ngay trong lúc build: build hỏng thì không ra image.

### Docker Compose để kiểm thử

Bảng 14. Stack Docker Compose ánh xạ 1-1 sang Kubernetes

| Service | Vai trò | Tương ứng trên Kubernetes |
| --- | --- | --- |
| db | postgres:16-alpine; script khởi tạo tạo 2 tài khoản và 2 DB | postgres-service dùng chung (chỉ thêm DB) |
| solr | ckan/ckan-solr:2.11-solr9 | Deployment + Service ckan-solr |
| redis | redis:7-alpine | Deployment + Service ckan-redis |
| ckan | Image tự build; chạy migration và cấp token lúc khởi động | Deployment ckan + NodePort 30500 |
| ckan-worker | Cùng image, chạy ckan jobs worker | Deployment ckan-worker |

Một image cho cả web lẫn worker: cùng mã, cùng plugin, chỉ khác lệnh chạy. Chỉ container web khởi tạo và nâng cấp schema, tránh hai tiến trình cùng chạy migration.

### Cấu hình bằng biến môi trường

Mọi khóa ckan.ini đã chỉnh ở local đều có biến môi trường tương ứng. Bảng ánh xạ đầy đủ nằm trong docs/phase-2-docker-packaging.md. Quy tắc đặt tên là CKAN__A__B → ckan.a.b và CKANEXT__EVNTHEME__X → ckanext.evntheme.x, qua plugin envvars. Các secret (khóa phiên, khóa CSRF, khóa ký JWT) phải cố định qua biến môi trường. Nếu không, mỗi lần khởi động lại image sẽ sinh khóa mới, mọi phiên đăng nhập và mọi API token, kể cả của Airflow, đều mất hiệu lực. Điều này đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm (mục 5.2).

## 4.6. Giai đoạn 3: triển khai lên Kubernetes

Hình 14. Bố trí các đối tượng Kubernetes trong namespace lakehouse

### Cấu trúc manifest

k8s/

├── base/                 phần chung, là phần lên cụm công ty

│   ├── kustomization.yaml    namespace, nhãn part-of=ckan, tag image

│   ├── config.env            → ConfigMap ckan-config

│   ├── solr.yaml, redis.yaml, ckan.yaml

│   └── ckan-worker.yaml, ckan-tracking.yaml

├── overlays/lab/         cụm công ty: địa chỉ portal, secrets.env

├── overlays/kind/        cụm tập dượt: namespace, StorageClass,

│                         PostgreSQL giả lập, smoke-test.sh

├── secrets.env.example   tên các khóa bí mật, không có giá trị

└── scripts/              audit.sh, make-secrets.sh, prepare-postgres.sh

### Các quyết định chính trên Kubernetes

Bảng 15. Quyết định thiết kế trên Kubernetes

| Quyết định | Vì sao |
| --- | --- |
| Raw YAML + kustomize, không dùng Helm chart cộng đồng | Cụm đang được quản lý bằng YAML và kubectl; Helm chart của CKAN không phải bản chính thức |
| Base không khai báo đối tượng Namespace | Namespace lakehouse là của cả nhóm; một lệnh kubectl delete -k sẽ không thể xóa nhầm nó |
| Pod ckan: 1 bản sao, Recreate, startupProbe cho phép 5 phút | Ổ đĩa RWO chỉ gắn được vào một node; lúc khởi động CKAN chạy migration |
| Worker không gắn ổ đĩa, có initContainer chờ ckan-service | XLoader tải tệp qua HTTP nên worker chạy trên node nào cũng được; initContainer thay cho “chờ healthy” của Compose |
| Tái sử dụng postgres-service, Solr và Redis dựng riêng | Đúng quy ước của cụm (mỗi ứng dụng một DB); Solr/Redis là thành phần riêng của CKAN |
| NodePort 30500, Solr/Redis chỉ ClusterIP | Cụm không có Ingress; giữ đúng cổng trong báo cáo kiến trúc; không mở Solr/Redis ra ngoài |
| ConfigMap/Secret sinh có hậu tố hash | Đổi một cấu hình là pod tự triển khai lại, không cần restart tay |
| enableServiceLinks: false, không gắn token ServiceAccount | Service của hệ thống khác trong namespace dùng chung không thể “bơm” biến lạ vào pod; CKAN không cần quyền gọi API Kubernetes |
| Request tài nguyên theo số đo thật | Pod ckan dùng khoảng 175 MiB lúc rảnh, nên chỉ xin 250m CPU / 512 MiB; giới hạn 2 CPU / 2 GiB để còn chỗ khi tải tệp |

### Script vận hành an toàn cho cụm dùng chung

Bảng 16. Các script hỗ trợ triển khai

| Script | Chức năng | Cơ chế an toàn |
| --- | --- | --- |
| audit.sh | Kiểm tra cụm trước khi triển khai: node, dung lượng còn trống, quyền, quota, NetworkPolicy, bản stub, xung đột tên/cổng, phiên bản PostgreSQL, nguồn image | Chỉ đọc (get, auth can-i, logs); không in Secret hay biến môi trường |
| make-secrets.sh | Sinh toàn bộ mật khẩu và khóa bí mật cho một môi trường | Không bao giờ ghi đè; tệp kết quả nằm ngoài git |
| prepare-postgres.sh | Tạo 2 tài khoản và 2 DB cho CKAN trên PostgreSQL dùng chung | Mặc định chỉ đọc; --apply mới ghi; chỉ tạo cái còn thiếu, không bao giờ ALTER hay DROP; gửi SCRAM verifier thay cho mật khẩu, qua stdin; --print xuất tệp SQL cho quản trị viên PostgreSQL chạy hộ |

Mọi script đều bắt buộc tham số --context, để lệnh không bao giờ vô tình chạy vào cụm đang được chọn mặc định trong kubeconfig.

### Đưa image lên cụm khi chưa có registry

# trên máy build: xuất image thành tệp nén (537 MiB)

docker save ckan-lakehouse:0.1.0 | gzip -1 > ckan-lakehouse_0.1.0.tar.gz

# lặp cho từng worker (10.1.117.88 và 10.1.117.235)

scp ckan-lakehouse_0.1.0.tar.gz <user>@<worker>:/tmp/

ssh <user>@<worker>

gunzip -c /tmp/ckan-lakehouse_0.1.0.tar.gz | sudo ctr -n k8s.io images import -

### Tập dượt trên cụm kind

Trước khi chạm vào cụm công ty, toàn bộ quy trình được tập dượt trên một cụm Kubernetes riêng dựng bằng kind, mô phỏng cụm công ty:

- cùng nhánh phiên bản (v1.30.13, cụm công ty là 1.30.14);

- 1 master (không nhận pod) và 2 worker;

- containerd, StorageClass local-path, NodePort 30500.

Overlay kind chỉ thêm những gì cụm công ty đã có sẵn. PostgreSQL giả lập chỉ có superuser, để chạy thử đúng script tạo DB sẽ dùng trên cụm thật. Tập dượt đi đúng thứ tự: nhập image bằng ctr lên 2 worker, tạo DB bằng script, --dry-run=server, apply, rồi smoke test.

### Hiện trạng staging công ty và phương án nâng cấp

Khảo sát thực tế hạ tầng công ty từ ngày 15/10 đến 21/10/2026 ghi nhận các thông tin quan trọng:

Đường kết nối kỹ thuật: Đã thiết lập lộ trình truy cập từ máy cá nhân → RDP Windows 10.1.117.234 → SSH/RDP Ubuntu 10.1.117.235. Máy 235 có Python 3.12, pip 24.0 và là nơi điều khiển triển khai.

Hiện trạng staging: Hai hostname nội bộ ckan-stag.evn.com.vn và openmetadata-stag.evn.com.vn (IP 10.1.117.247) đang hoạt động (HTTP 200). CKAN staging báo phiên bản 2.11.6 đã có evntheme, nhưng chưa có plugin lakehouse.

Phương thức quản lý: CKAN staging được triển khai qua Rancher bởi đồng nghiệp. Do đó, phương án triển khai tối ưu là nâng cấp workload staging hiện hữu bằng cách import image ckan-lakehouse:0.2.0 và cấu hình biến môi trường kết nối OpenMetadata, thay vì áp đặt toàn bộ manifest gốc làm ảnh hưởng môi trường đang chạy.

Quy trình triển khai 4 bước chuẩn hóa được xây dựng chi tiết trong tài liệu docs/company-openmetadata-deployment-plan.md, bao gồm: xác minh quyền trên máy 235, cấu hình CA bundle TLS nội bộ, kiểm tra kết nối API OpenMetadata, và nâng cấp workload CKAN kèm CronJob ckan-om-sync.

Phát hiện quan trọng khi tập dượt. Pod CKAN bị hệ điều hành dừng vì hết bộ nhớ (OOMKilled) chỉ 1 giây sau khi khởi động xong, dù cùng image chạy bình thường trong Docker Compose.

Nguyên nhân: containerd trên node Kubernetes cấp giới hạn số tệp mở là 1.073.741.816, gấp khoảng 1.000 lần mức của Docker. uWSGI cấp phát bộ nhớ theo giới hạn này.

Cách sửa: ghim --max-fd 65536 qua ConfigMap, không phải build lại image. Lỗi này chỉ lộ ra trên Kubernetes, và đó chính là lý do phải tập dượt trước.

## 4.7. Quản lý cấu hình và bí mật

Bảng 17. Cấu hình và bí mật theo môi trường

| Môi trường | Cấu hình thường | Bí mật | Được đưa vào git? |
| --- | --- | --- | --- |
| Local (GĐ1) | ~/ckan/etc/ckan.ini | Trong ckan.ini | Không |
| Docker (GĐ2) | docker/.env, compose.yaml | docker/.env (sinh bằng make-env.sh) | Chỉ .env.example |
| Kubernetes (GĐ3) | k8s/base/config.env, overlays/*/config.env → ConfigMap | overlays/*/secrets.env → Secret | Chỉ secrets.env.example |

.gitignore chặn .env, secrets.env, *-secrets.env, ckan.ini, *.kubeconfig và tệp nén image. .dockerignore loại tài liệu, manifest và mọi tệp bí mật khỏi ngữ cảnh build, nên image không thể chứa bí mật. Mật khẩu sinh ngẫu nhiên chỉ gồm ký tự an toàn trong URL, nên không cần mã hóa lại trong chuỗi kết nối PostgreSQL.

## 4.8. Quy trình làm việc và tài liệu

- Roadmap (docs/roadmap.md): nguồn duy nhất về tiến độ, gồm checklist từng giai đoạn, Decision log (46 quyết định có lý do) và danh sách câu hỏi còn mở.

- Tài liệu từng giai đoạn: phase-1-local-source.md, phase-2-docker-packaging.md, phase-3-k8s-deploy.md, cùng tài liệu nền về CKAN, theming và bối cảnh cụm.

- Gotchas (docs/gotchas.md): 81 bẫy kỹ thuật đã gặp hoặc phòng trước, mỗi mục ghi triệu chứng, nguyên nhân và cách xử lý.

- CI (GitHub Actions, .github/workflows/evntheme.yml): kiểm tra phong cách mã (ruff), unit test và test ứng dụng trên image ckan-dev:2.11.

- Nguyên tắc an toàn: không phát triển trực tiếp trên cụm; audit chỉ đọc trước; mọi thao tác ghi lên cụm công ty chờ xác nhận; không ghi mật khẩu vào repository hay tài liệu.

## 4.9. Giai đoạn 4: Phân quyền người dùng và Tích hợp OpenMetadata

Giai đoạn 4 được triển khai từ ngày 06/10/2026 theo hai đầu việc mở rộng: (1) Quản lý phân quyền người dùng chi tiết (RBAC) theo tổ chức và miền dữ liệu; (2) Kết nối OpenMetadata để tự động đồng bộ danh mục kỹ thuật và hiển thị thông tin chuyên sâu. Toàn bộ tính năng được đóng gói trong extension mới ckanext-lakehouse.

Bảng 17a. Các đầu việc chính của Giai đoạn 4

| Nội dung | Cách làm | Lệnh / Công cụ |
| --- | --- | --- |
| Đơn vị, nhóm, người dùng, vai trò | File YAML khai báo, chạy lại an toàn (idempotent) | ckan lakehouse bootstrap FILE --credentials OUT.csv |
| Trích xuất cấu trúc từ OpenMetadata | Sinh bản nháp YAML, người duyệt, rồi bootstrap | ckan lakehouse om scaffold --out draft.yaml |
| Đồng bộ danh mục kỹ thuật | Sinh từ bảng OpenMetadata, CronJob phút 40 | ckan lakehouse om sync [--dry-run] |
| Hiển thị OpenMetadata | Tab Danh mục kỹ thuật trên trang dataset, lấy live, có cache | — (tự động kích hoạt khi có om_fqn) |
| Phát triển khi mạng cách ly | Snapshot ghi ở máy RDP, phát lại bằng mock server | tools/openmetadata/om_snapshot.py, om_mock.py |

### 4.9.1. Extension ckanext-lakehouse và cấu hình

Extension ckanext-lakehouse (plugin lakehouse) cài đặt các interface IConfigurer, ITemplateHelpers, IBlueprint, IClick và IConfigDeclaration của CKAN. Extension khai báo 17 khóa cấu hình ckanext.lakehouse.* (tương ứng với các biến môi trường CKANEXT__LAKEHOUSE__* trên Docker và Kubernetes). Các khóa quan trọng nhất gồm:

om.url và om.ui_url: Địa chỉ máy chủ OpenMetadata nội bộ và địa chỉ mở trên trình duyệt người dùng.

om.api_token: Chuỗi JWT bảo mật của tài khoản bot chỉ đọc (lưu trữ trong Secret).

om.include / om.exclude / om.require_tags: Phạm vi bảng dữ liệu được phép đồng bộ (mẫu FQN và nhãn phân loại như Tier.Tier1).

om.private: Mặc định luôn là true (bảo vệ an toàn bộ dữ liệu mới đồng bộ).

om.cache_ttl: Thời gian lưu đệm Redis cho tab kỹ thuật (mặc định 600 giây).

### 4.9.2. Mô hình phân quyền người dùng và lệnh bootstrap

CKAN hỗ trợ mô hình phân quyền 3 tầng: Toàn hệ thống (Sysadmin), Tổ chức (Admin, Editor, Member), và Miền dữ liệu (Admin, Member). Quyền chỉnh sửa bộ dữ liệu luôn gắn chặt với tổ chức sở hữu, trong khi miền dữ liệu đóng vai trò phân loại chủ đề:

Bảng 17b. Ma trận phân quyền 3 tầng của Cổng dữ liệu EVN

| Vai trò | Phạm vi | Quyền hạn chính |
| --- | --- | --- |
| Sysadmin | Toàn site | Mọi quyền quản trị cao nhất, tạo tổ chức, nhóm, người dùng |
| Admin | Organization | Thêm/bớt thành viên; tạo, sửa, xóa mọi bộ dữ liệu của tổ chức |
| Editor | Organization | Tạo và chỉnh sửa các bộ dữ liệu của tổ chức |
| Member | Organization | Đọc các bộ dữ liệu riêng tư (private) của tổ chức |
| Admin | Group (miền) | Thêm/bớt thành viên miền; gắn/gỡ bộ dữ liệu vào miền |
| Member | Group (miền) | Gắn/gỡ bộ dữ liệu mà mình có quyền sửa vào miền |
| Khách / Người ngoài | — | Chỉ xem các bộ dữ liệu công khai (public) |

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cổng dữ liệu nội bộ của Tập đoàn, cấu hình ckan.auth.* được siết chặt trên cả ba môi trường:

create_user_via_web = false: Vô hiệu hóa tính năng tự đăng ký tài khoản tự do trên web.

user_create_organizations = false: Chỉ Sysadmin mới có quyền tạo mới tổ chức/đơn vị.

user_create_groups = false: Chỉ Sysadmin mới có quyền tạo mới miền dữ liệu.

public_user_details = false: Ẩn danh sách tài khoản đối với khách vãng lai.

Lệnh ckan lakehouse bootstrap cho phép khởi tạo toàn bộ người dùng, tổ chức, miền dữ liệu và vai trò từ một tệp YAML khai báo (portal.yaml). Lệnh chạy kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ tệp trước khi ghi. Mật khẩu của các tài khoản mới được sinh ngẫu nhiên và ghi một lần duy nhất ra tệp thông tin xác thực (--credentials) với quyền truy cập nghiêm ngặt 600 (hoặc in ra thiết bị đầu cuối cá nhân mà không lưu vào log pod). Lệnh có tính chất idempotent: khi chạy lại mà không có thay đổi, hệ thống báo 'Nothing to change'. Ma trận phân quyền 9 tài khoản × 10 thao tác đã được kiểm chứng tự động và đạt độ chính xác 100%.

# Khởi tạo cấu hình và người dùng từ file YAML:

ckan -c ~/ckan/etc/ckan.ini lakehouse bootstrap portal.yaml --credentials ~/ckan/backup/users.csv

### 4.9.3. Đồng bộ OpenMetadata (om check và om sync)

Lệnh ckan lakehouse om check thực hiện kiểm tra kết nối tới OpenMetadata, xác thực token bot, báo cáo số lượng bảng nhìn thấy và danh sách các team/domain đã hoặc chưa được ánh xạ sang CKAN. Lệnh ckan lakehouse om sync (chạy định kỳ qua CronJob ckan-om-sync ở phút 40 mỗi giờ) thực hiện đồng bộ một chiều danh mục kỹ thuật thành các bộ dữ liệu CKAN:

Bảng 17c. Quy tắc ánh xạ thực thể từ OpenMetadata sang bộ dữ liệu CKAN

| OpenMetadata | Cổng dữ liệu EVN (CKAN) | Nguyên tắc xử lý |
| --- | --- | --- |
| Bảng (FQN khớp om.include) | 1 Dataset (tên om-<fqn>) | Nhận diện theo om_id (UUID bảng), đổi tên không đổi URL |
| displayName / name | Tiêu đề (title) | Ưu tiên tên hiển thị thân thiện |
| description | Mô tả (notes) | Định dạng Markdown; giữ mô tả biên tập nếu OM để trống |
| Owner Team / Owner User | Tổ chức sở hữu (owner_org) | Owner team → org theo om_teams; owner cá nhân → tra cứu team an toàn |
| Domain / Subdomain | Miền dữ liệu (group) | Domain → group; Subdomain chưa ánh xạ rơi về domain cha |
| Tag (trừ Tier.*) | Thẻ phân loại (tags) | Giữ nguyên các thẻ phân loại nghiệp vụ |
| Tier.TierN | Trường mở rộng om_tier | Phân hạng dữ liệu (Tier 1 là dữ liệu cốt lõi Tập đoàn) |
| Danh sách cột | Trường mở rộng om_columns | Cấu trúc cột và đóng vai trò nguồn dự phòng ngoại tuyến |
| Profile: rowCount | Trường mở rộng record_count | Chỉ số số bản ghi hiển thị trên thẻ KPI của theme |
| Dịch vụ Trino | Resource jdbc:trino://... | Tự động sinh liên kết truy vấn Trino JDBC |
| Bảng rời khỏi phạm vi | Xóa mềm (soft delete) | Tự động khôi phục đúng bộ dữ liệu cũ nếu bảng quay trở lại |

Các nguyên tắc an toàn khi đồng bộ: Dataset luôn khởi tạo ở chế độ riêng tư (private); sync chỉ cập nhật khi có thay đổi thực sự (chạy lần 2 báo '5 unchanged', không sinh activity rác); tiến trình chạy dưới danh nghĩa tài khoản kỹ thuật om-sync (không dùng sysadmin).

# Kiểm tra và chạy thử đồng bộ OpenMetadata:

ckan -c ~/ckan/etc/ckan.ini lakehouse om check

ckan -c ~/ckan/etc/ckan.ini lakehouse om sync --dry-run

### 4.9.4. Tự động sinh cấu trúc tổ chức và phân quyền (om scaffold)

Để giải quyết bài toán ánh xạ chính xác hàng chục đơn vị và người dùng mà không phải nhập tay, lệnh ckan lakehouse om scaffold tự động quét toàn bộ teams, domains, users và roles từ OpenMetadata để sinh ra tệp bản nháp YAML (draft portal.yaml):

Team OpenMetadata → Organization trên CKAN. Owner của team được gán quyền Admin; thành viên mang vai trò DataSteward được gán quyền Editor; các thành viên khác được gán quyền Member (chỉ đọc dữ liệu private của đơn vị).

Domain OpenMetadata → Group (miền dữ liệu) trên CKAN. Domain owner được gán quyền Admin của group.

Chuẩn hóa tên gọi và xử lý xung đột: CKAN dùng chung không gian tên (name unique) giữa Organization và Group. Lệnh scaffold tự động chuẩn hóa ký tự tiếng Việt có dấu, gạch nối, và tự thêm tiền tố mien- cho domain hoặc to-chuc- cho team nếu phát hiện trùng tên.

Bản nháp sinh ra có đầy đủ chú thích chi tiết để người phụ trách rà soát, tinh chỉnh (gộp các team con, loại bỏ team thử nghiệm) trước khi chính thức áp dụng qua lệnh bootstrap.

# Trích xuất cấu trúc và áp dụng sau khi duyệt:

ckan -c ~/ckan/etc/ckan.ini lakehouse om scaffold --out ~/ckan/backup/portal-draft.yaml

ckan -c ~/ckan/etc/ckan.ini lakehouse bootstrap ~/ckan/backup/portal-draft.yaml --credentials ~/ckan/backup/users.csv

### 4.9.5. Tab Danh mục kỹ thuật trên giao diện portal

Tab Danh mục kỹ thuật tích hợp trực tiếp trên trang chi tiết bộ dữ liệu ckanext-evntheme. Tab hỗ trợ render phía máy chủ khi truy cập trực tiếp qua URL ?tab=openmetadata, và lazy-load qua JavaScript khi người dùng bấm chuyển tab. Dữ liệu lineage, kết quả kiểm định chất lượng và profile bảng được lưu đệm trên Redis trong 600 giây. Người ngoài tổ chức không thể truy cập API tab của bộ dữ liệu riêng tư (trả về lỗi 403). Khi OpenMetadata tạm dừng hoạt động, tab tự động hiển thị thông báo trạng thái và sử dụng cấu trúc cột dự phòng lưu trong extras om_columns.

### 4.9.6. Giải pháp phát triển offline bằng Snapshot và Mock API

Do máy tính phát triển không thể kết nối trực tiếp vào OpenMetadata trong mạng nội bộ công ty, dự án đã thiết kế giải pháp bộ công cụ chuyên dụng (tools/openmetadata/):

om_snapshot.py: Chạy trên máy trạm nội bộ (qua Remote Desktop). Script trích xuất toàn bộ metadata (bảng, cột, lineage, testSuite, teams, domains, users) và lưu thành tệp JSON chuẩn hóa. Tệp snapshot loại bỏ hoàn toàn dữ liệu mẫu, thông tin nhạy cảm và token bí mật, đảm bảo an toàn thông tin khi mang về máy cá nhân.

om_mock.py: Máy chủ mock API nhẹ viết bằng Python chuẩn, phát lại chính xác các API của OpenMetadata trên máy tính phát triển (hỗ trợ cả chuẩn API mới và legacy). Nhờ đó, toàn bộ quy trình từ scaffold, bootstrap, sync, render tab kỹ thuật và kiểm thử tự động đều chạy trơn tru mà không cần mạng công ty.

sample-snapshot.json: Tệp snapshot dữ liệu mẫu gồm 7 bảng hư cấu bao phủ đầy đủ các kịch bản thực tế (team owner, owner cá nhân, bảng ngoài phạm vi, kiểm định thất bại, lineage đa nguồn).

# Chạy trích xuất snapshot trên máy công ty và phát mock server trên laptop:

python om_snapshot.py --url https://openmetadata-stag.evn.com.vn --out lakehouse.om-snapshot.json --insecure

python3 tools/openmetadata/om_mock.py lakehouse.om-snapshot.json --port 8585 --token dev-token

### 4.9.7. Đóng gói image 0.2.0, CronJob và tập dượt trên cụm kind

Toàn bộ mã nguồn Giai đoạn 4 được đóng gói vào Docker image ckan-lakehouse:0.2.0. Quy trình triển khai và nâng cấp được tập dượt trọn vẹn trên cụm kind (ckan-rehearsal) bằng kịch bản nâng cấp tại chỗ (in-place upgrade) từ bản 0.1.0:

Tốc độ nhập image: Nhờ cơ chế layer cache của containerd, lệnh ctr import image 0.2.0 chỉ mất 10–12 giây trên mỗi worker node (so với 100 giây của lần đầu).

Kịch bản kiểm thử smoke-test-om.sh: Thực hiện tự động 31 bước kiểm tra (bootstrap qua stdin, om check, đồng bộ qua Kubernetes Job từ CronJob ckan-om-sync, kiểm tra tính riêng tư và phân quyền 403, kiểm tra hiển thị tab lineage, và mô phỏng sự cố OpenMetadata). Kết quả đạt 31/31 kiểm tra.

Kiểm thử hồi quy Giai đoạn 3: Chạy lại kịch bản smoke-test.sh ban đầu trên image 0.2.0, đạt 47/47 kiểm tra. Bộ nhớ RAM tiêu thụ của pod CKAN duy trì ổn định ở mức 175 MiB.

# 5. Kết quả

## 5.1. Sản phẩm bàn giao

Bảng 18. Danh sách sản phẩm bàn giao

| Sản phẩm | Vị trí | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Extension giao diện | ckanext-evntheme/ | Theme “Cổng dữ liệu EVN”, trang Danh mục chuẩn, bản dịch, test, README |
| Script cài đặt local | setup_step1..3_*.sh | Cài CKAN 2.11.6 từ mã nguồn, DataStore, XLoader trên WSL2 |
| Image và stack kiểm thử | docker/ | Dockerfile, compose (5 service), script khởi động, script sinh .env |
| Manifest Kubernetes | k8s/ | Base + overlay lab/kind, 3 script vận hành, smoke test tự động |
| Tài liệu | docs/, README.md | Roadmap, tài liệu 3 giai đoạn, kiến thức nền, gotchas, hướng dẫn vận hành |
| CI | .github/workflows/evntheme.yml | Lint + test tự động mỗi lần đẩy mã |
| Extension Lakehouse & OpenMetadata | ckanext-lakehouse/ | Extension phân quyền YAML (bootstrap), đồng bộ OpenMetadata (om sync), sinh cấu trúc (om scaffold) và tab Danh mục kỹ thuật live |
| Bộ công cụ Snapshot & Mock API | tools/openmetadata/ | Công cụ trích xuất snapshot metadata an toàn (om_snapshot.py), máy chủ mock API (om_mock.py) và bộ dữ liệu mẫu (sample-snapshot.json) |
| Tác vụ định kỳ OpenMetadata | k8s/base/ckan-om-sync.yaml | Manifest CronJob đồng bộ danh mục kỹ thuật OpenMetadata định kỳ mỗi giờ ở phút 40 |

## 5.2. Kết quả theo giai đoạn

Bảng 19. Tổng hợp kết quả kiểm thử

| Giai đoạn | Hạng mục kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| GĐ1 | Smoke test qua API trên 2.11.6: phiên bản, tổ chức, bộ dữ liệu, tải tệp lên và xuống, tìm kiếm tiếng Việt, 10 trang web, marker theme | 22/22 |
| GĐ1 | Smoke test sau khi gỡ theme cũ | 23/23 |
| GĐ1 | Unit test extension; kiểm tra phong cách mã (ruff) | 27/27; sạch |
| GĐ1 | Bản dịch tiếng Việt | 293/293 chuỗi |
| GĐ1 | Ảnh chụp so với mockup ở 1440px và 390px; trạng thái đã đăng nhập; tràn ngang | Khớp; không trang nào tràn |
| GĐ1 | DataStore local: resource CSV nạp thành công | 12/12 CSV |
| GĐ2 | Build image, pip check, import extension | Sạch ngay lần đầu |
| GĐ2 | Giao diện trong container: 7 trang + 4 tab, font tự host, favicon, không gọi Google Fonts | 24/24 |
| GĐ2 | DataStore trong container (seed → xloader) | 10/10 CSV |
| GĐ2 | Khởi động lại container: dữ liệu, tệp, cookie phiên, API token | Giữ nguyên |
| GĐ2 | Tắt và bật lại stack, giữ volume | 12 bộ dữ liệu, 9 tổ chức, 10 bảng DataStore còn nguyên |
| GĐ3 | Server dry-run toàn bộ manifest trên API 1.30 | 18/18 đối tượng hợp lệ |
| GĐ3 | Smoke test đầu-cuối trên cụm kind (chi tiết ở mục 6.2) | Đạt đủ 47 kiểm tra |
| GĐ4 | Unit test extension ckanext-lakehouse; kiểm tra ruff | 40/40; sạch |
| GĐ4 | App test ckanext-lakehouse (chuỗi scaffold → bootstrap → sync → phân quyền) | 19/19 |
| GĐ4 | App test ckanext-evntheme trên môi trường ckan_test | 22/22 |
| GĐ4 | Kiểm thử ma trận phân quyền người dùng (9 tài khoản × 10 thao tác) | Đạt 100% khớp thiết kế |
| GĐ4 | Smoke test tự động tích hợp OpenMetadata trên cụm kind (smoke-test-om.sh) | 31/31 |
| GĐ4 | Kiểm thử hồi quy GĐ3 trên Docker image 0.2.0 (smoke-test.sh) | 47/47 |

## 5.3. Tài nguyên tiêu thụ đo được

Bảng 20. Bộ nhớ đo bằng cgroup trên cụm tập dượt (dữ liệu minh họa, tải nhẹ)

| Pod | RAM đang dùng | RAM đỉnh | Request / Limit trong manifest |
| --- | --- | --- | --- |
| ckan (web) | 173–178 MiB | 180 MiB | 250m, 512 MiB / 2 CPU, 2 GiB |
| ckan-worker | 85 MiB | 124 MiB | 100m, 384 MiB / 1 CPU, 1 GiB |
| ckan-solr | 721–724 MiB | 728 MiB | 250m, 768 MiB / 1 CPU, 1,5 GiB |
| ckan-redis | 4 MiB | 6 MiB | 50m, 64 MiB / 0,5 CPU, 256 MiB |
| Tổng | ~1,0 GiB |  | 0,65 CPU, ~1,7 GiB / 4,5 CPU, ~4,8 GiB |

Image ckan-lakehouse:0.2.0 có kích thước 1,98 GB, tệp nén chuyển lên cụm là 537 MiB. Nhờ cơ chế tái sử dụng layer của containerd, thời gian nạp image nâng cấp trên mỗi worker node chỉ mất khoảng 10–12 giây. Bộ nhớ RAM tiêu thụ của pod CKAN khi tích hợp thêm extension lakehouse và kết nối Redis cache vẫn duy trì ổn định quanh mức 175–180 MiB lúc rảnh rỗi.

# 6. Nghiệm thu

## 6.1. Tiêu chí nghiệm thu và kết quả

Bảng 21. Tiêu chí nghiệm thu

| # | Tiêu chí | Cách kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CKAN 2.11.6 cài từ mã nguồn, chạy đủ PostgreSQL, Solr, Redis | status_show; smoke test qua API | Đạt |
| 2 | Giao diện đúng mockup trên máy tính và điện thoại | Ảnh chụp so với mockup ở 1440px và 390px; kiểm tra tràn ngang | Đạt |
| 3 | Giao diện tiếng Việt đầy đủ, chuyển được sang tiếng Anh | 293/293 chuỗi; unit test kiểm tra mọi nhãn đều có bản dịch | Đạt |
| 4 | Độ tương phản chữ đạt WCAG AA | Tính tỷ lệ cho từng cặp màu chữ/nền trong token | Đạt |
| 5 | Chạy trong mạng nội bộ, không gọi tài nguyên Internet | Kiểm tra trang không gọi Google Fonts; font, thư viện tự host trả 200 | Đạt |
| 6 | Xem trước dữ liệu và Data API hoạt động | Tải CSV lên → XLoader → DataStore → tab Xem trước, datastore_search | Đạt |
| 7 | Phân quyền DataStore: tài khoản đọc không ghi được | SELECT thành công, CREATE TABLE bị từ chối | Đạt |
| 8 | Khởi động lại không mất dữ liệu, phiên đăng nhập, API token | Restart container (GĐ2) và restart pod (GĐ3) | Đạt |
| 9 | Đóng gói thành image, cấu hình hoàn toàn bằng biến môi trường | Stack Compose chạy 6 bước kiểm thử | Đạt |
| 10 | Manifest Kubernetes hợp lệ, triển khai được theo quy trình | Server dry-run + triển khai thật trên cụm tập dượt 1.30 | Đạt |
| 11 | Không có bí mật trong repository | .gitignore, git check-ignore; tệp mẫu chỉ có giá trị giữ chỗ | Đạt |
| 12 | Portal chạy tại https://ckan-stag.evn.com.vn | Khảo sát staging thực tế qua máy 235 và nâng cấp image có plugin lakehouse | Đã lập phương án kỹ thuật chi tiết, chờ phối hợp triển khai |
| 13 | Không tài nguyên nào của đội khác bị thay đổi | Nâng cấp theo quy trình Rancher/image hiện hành, không can thiệp namespace khác | Đã đưa vào phương án triển khai |
| 14 | Logo EVN chính thức | Quản trị viên tải lên tại /ckan-admin/config | Chờ tệp logo |
| 15 | Mô hình phân quyền người dùng RBAC 3 tầng qua YAML bootstrap | Chạy ckan lakehouse bootstrap portal.yaml; kiểm thử ma trận quyền 9 user x 10 thao tác | Đạt |
| 16 | Đồng bộ danh mục kỹ thuật OpenMetadata thành dataset CKAN | Chạy ckan lakehouse om sync; kiểm tra dataset private, link Trino JDBC, tags, Tier | Đạt |
| 17 | Tab Danh mục kỹ thuật hiển thị Lineage, Chất lượng, Cột | Mở tab trên giao diện; kiểm tra lazy-load, cache Redis 600s, kiểm soát quyền 403, fallback khi OM offline | Đạt |
| 18 | Trích xuất cấu trúc tổ chức và vai trò tự động từ OpenMetadata | Chạy ckan lakehouse om scaffold; sinh bản nháp portal.yaml chuẩn hóa tên và gán quyền | Đạt |
| 19 | Đóng gói image 0.2.0 và CronJob đồng bộ ckan-om-sync trên Kubernetes | Nâng cấp tại chỗ cụm kind, chạy CronJob theo lịch phút 40, kiểm thử hồi quy 47/47 | Đạt (31/31 smoke test OM) |

## 6.2. Kịch bản kiểm thử đầu-cuối trên Kubernetes

Kịch bản k8s/overlays/kind/smoke-test.sh tái hiện các bước kiểm thử của giai đoạn 2 trên Kubernetes và chạy tự động trong khoảng 5 phút. Script tự từ chối chạy nếu context không phải cụm kind, vì nó có những thao tác không được làm trên cụm dùng chung: nạp dữ liệu mẫu, tạm khóa node, khởi động lại pod.

Bảng 22. Kịch bản smoke test trên cụm tập dượt

| # | Nhóm kiểm tra | Số kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | status_show báo 2.11.6; đủ 7 plugin | 8 | Đạt |
| 2 | Nạp dữ liệu mẫu: 12 bộ dữ liệu, 9 tổ chức, 5 miền | 4 | Đạt |
| 3 | 7 trang và 3 tab có marker theme, tiêu đề tiếng Việt, không gọi Google Fonts, favicon và font tự host | 14 | Đạt |
| 4 | Tìm kiếm tiếng Việt có dấu | 1 | Đạt |
| 5 | Cấp API token; worker chạy trên node khác với node giữ ổ đĩa của CKAN | 2 | Đạt |
| 6 | Tải CSV lên → tải về giống hệt → XLoader nạp vào DataStore (worker không gắn ổ đĩa) → 11 resource có DataStore → tab Xem trước | 5 | Đạt |
| 7 | Đăng nhập, cookie phiên | 1 | Đạt |
| 8 | Tài khoản chỉ đọc: SELECT được, CREATE TABLE bị từ chối | 2 | Đạt |
| 9 | Job tổng hợp lượt xem chạy xong; số liệu lượt xem có giá trị | 2 | Đạt |
| 10 | Khởi động lại pod web: pod mới cùng node (ổ đĩa bị ghim); token, cookie, tệp, bộ dữ liệu, DataStore còn nguyên | 7 | Đạt |
| 11 | Tệp tải lên sau khi khởi động lại vẫn được XLoader nạp (token được cấp lại) | 1 | Đạt |
|  | Tổng | 47 | 47/47 |

Lần chạy đầu trên cụm mới đạt 45/47. Hai kiểm tra đăng nhập trượt vì lỗi của chính script kiểm thử: tệp mật khẩu thừa ký tự xuống dòng. Sau khi sửa script, cả hai đều đạt. Lần chạy lại bằng script đã đưa vào repository đạt 46/46; bước nạp dữ liệu mẫu được bỏ qua vì dữ liệu đã có.

## 6.3. Quy trình nghiệm thu trên cụm công ty (đề xuất)

Căn cứ hiện trạng hệ thống staging hiện hữu trên cụm công ty (CKAN v2.11.6 trên Rancher và OpenMetadata v1.13.6), quy trình nghiệm thu và triển khai được thực hiện theo 4 bước chuẩn hóa qua trạm RDP 234 → 235 (docs/company-openmetadata-deployment-plan.md):

- 1. Khảo sát môi trường và quyền trên máy Ubuntu 235: Xác minh quyền kubectl, quyền truy cập Rancher, phiên bản runtime của các node worker; kiểm tra cấu hình workload CKAN staging hiện hữu.

- 2. Khắc phục DNS và CA bundle TLS nội bộ: Đảm bảo máy trạm 235 và các pod CKAN phân giải được hostname openmetadata-stag.evn.com.vn và tin cậy chứng chỉ TLS nội bộ (sử dụng Service DNS nội bộ hoặc gắn CA bundle).

- 3. Chuẩn bị dữ liệu và cấu hình phân quyền: Tạo tài khoản bot OpenMetadata chỉ đọc và lấy API token JWT; chạy om_snapshot.py trên máy công ty, sinh bản nháp portal.yaml bằng om scaffold và thống nhất danh mục đơn vị với chủ dữ liệu.

- 4. Nâng cấp workload staging và kích hoạt đồng bộ: Nhập image ckan-lakehouse:0.2.0 vào workload staging Rancher hiện hữu, bổ sung biến môi trường cấu hình lakehouse, chạy bootstrap nạp phân quyền, và triển khai CronJob ckan-om-sync chạy định kỳ.

- 5. Kiểm thử đầu-cuối và nghiệm thu chức năng: Kiểm tra giao diện Cổng dữ liệu EVN tại https://ckan-stag.evn.com.vn, xác thực ma trận quyền truy cập của người dùng các đơn vị, kiểm tra hiển thị tab Danh mục kỹ thuật (lineage, chất lượng dữ liệu) và đường kết nối Trino JDBC.

# 7. Đánh giá

## 7.1. Điểm mạnh

- Không sửa mã CKAN gốc. Toàn bộ tùy biến nằm trong extension; lên bản vá CKAN chỉ cần đổi tag image và build lại.

- Một image, ba môi trường. Cùng một mã nguồn chạy ở local, Docker và Kubernetes; khác biệt chỉ nằm ở cấu hình.

- Đã tập dượt trước khi động vào hạ tầng thật. Quy trình triển khai được chạy trọn vẹn trên cụm mô phỏng. Lỗi hết bộ nhớ chỉ xuất hiện trên Kubernetes đã được sửa trước.

- An toàn cho hạ tầng dùng chung. Audit chỉ đọc; không quản lý namespace chung; script tạo DB chỉ tạo mới, không sửa hay xóa; mật khẩu không đi qua dòng lệnh; mọi pod cách ly khỏi biến môi trường của dịch vụ khác.

- Số liệu trung thực. Mọi con số lấy từ nguồn thật, thiếu thì ẩn.

- Chạy được trong mạng nội bộ, đạt chuẩn tương phản WCAG AA, dùng được trên điện thoại, không phụ thuộc JavaScript cho chức năng chính.

- Tài liệu đầy đủ: Toàn bộ quá trình phát triển được ghi chép chi tiết với hơn 50 quyết định kỹ thuật có lý do trong Decision log và 95 bẫy kỹ thuật (gotchas) kèm triệu chứng, nguyên nhân và cách xử lý.

Kiến trúc module hóa sạch sẽ: Tách biệt hoàn toàn phần giao diện (ckanext-evntheme) và phần nghiệp vụ danh mục kỹ thuật Lakehouse (ckanext-lakehouse), giúp nâng cấp từng phần độc lập mà không ảnh hưởng lẫn nhau.

Quản trị phân quyền dạng khai báo (Declarative RBAC): Toàn bộ đơn vị, miền dữ liệu, người dùng và vai trò được quản lý tập trung bằng YAML, hỗ trợ chạy lại an toàn tuyệt đối và tự động hóa cao.

Giải pháp phát triển linh hoạt trong môi trường mạng cách ly: Bộ công cụ snapshot và mock API giúp đội ngũ phát triển kiểm thử toàn diện các luồng nghiệp vụ phức tạp mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng công ty.

Khả năng chịu lỗi và tính sẵn sàng cao: Tầng cache Redis (600s) kết hợp cơ chế dự phòng an toàn (offline fallback) đảm bảo portal luôn hoạt động mượt mà, không bao giờ bị nghẽn hay treo trang khi OpenMetadata gặp sự cố.

## 7.2. Hạn chế và rủi ro

Bảng 23. Hạn chế, rủi ro và biện pháp

| Hạn chế / rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp hiện tại / đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Chỉ 1 bản sao pod web; ổ đĩa local-path gắn chặt với một node | Node chứa dữ liệu hỏng thì portal ngừng cho tới khi node sống lại | Chấp nhận ở giai đoạn đầu; đề xuất chuyển tệp sang MinIO để chạy nhiều bản sao (mục 8.1) |
| Gián đoạn khoảng 30 giây mỗi lần triển khai | Người dùng đang thao tác sẽ gặp lỗi tạm thời | Triển khai ngoài giờ; về lâu dài dùng MinIO + RollingUpdate |
| Truy cập qua HTTP thường (NodePort), chưa có HTTPS | Mật khẩu và API token đi qua mạng nội bộ không được mã hóa | Đề xuất Ingress hoặc reverse proxy có TLS (mục 8.1) |
| Chưa có registry nội bộ | Mỗi lần cập nhật phải chuyển tay 537 MiB lên từng worker | Đề xuất registry (Harbor) và pipeline CI/CD |
| Redis không lưu bền | Pod Redis khởi động lại thì mất các job đang chờ | Gửi lại bằng ckan xloader submit all; có thể bật lưu bền nếu cần |
| Chưa tự động sao lưu | Rủi ro mất dữ liệu nếu sự cố trước khi có quy trình sao lưu | Đã có hướng dẫn; đề xuất CronJob pg_dump + sao lưu PVC |
| Chưa đăng nhập tập trung (SSO/LDAP) | Phải quản lý tài khoản riêng trên portal | Đề xuất tích hợp LDAP/SAML/OIDC (mục 9) |
| kubectl trên máy phát triển (1.36) lệch xa phiên bản cụm (1.30) | Có thể gặp hành vi khác thường | Đã kiểm chứng các lệnh cần dùng trên 1.30; dự phòng dùng kubectl 1.30 |
| Nhánh CKAN 2.11 sẽ dừng nhận bản vá khi các nhánh mới ra đời | Cần kế hoạch nâng cấp | Theme đã ghi rõ phần phụ thuộc phiên bản; lên 2.12 là một dự án riêng (mục 8.3) |
| Chất lượng metadata phụ thuộc người công bố | Khối số liệu bị ẩn nếu đơn vị không khai báo đủ | Đề xuất ckanext-scheming với biểu mẫu bắt buộc (mục 9) |
| Kết nối mạng nội bộ và chứng chỉ TLS giữa CKAN và OpenMetadata | Pod CKAN có thể không gọi được OpenMetadata nếu thiếu cấu hình DNS hoặc chứng chỉ nội bộ bị từ chối | Ưu tiên sử dụng Service DNS nội bộ trong cụm Kubernetes, hoặc cấu hình CA bundle TLS công ty vào container CKAN; kiểm tra bằng curl --cacert trước khi đồng bộ |
| Đồng bộ thành viên khi có thay đổi nhân sự | Chưa có hệ thống SSO tự động, thành viên mới cần được cập nhật vào tệp khai báo | Chạy lại quy trình om scaffold → duyệt → bootstrap --prune định kỳ hoặc khi có biến động nhân sự lớn |

## 7.3. Bài học kinh nghiệm

- Môi trường chạy container không đồng nhất. Cùng một image cho kết quả khác nhau giữa Docker và containerd (giới hạn số tệp mở). Chỉ tập dượt trên runtime giống môi trường thật mới lộ ra loại lỗi này.

- Biến môi trường để rỗng khác với không đặt. Một khóa để trống làm CKAN từ chối khởi động (gotchas 15a).

- Cách cài package Python ảnh hưởng tới việc tìm thấy module. Cài extension dạng wheel bên cạnh CKAN cài editable làm module “biến mất” dù pip báo thành công (gotchas 6ak).

- Container phụ không chạy bước khởi tạo của container chính. Worker phải tự ghi danh sách plugin, nếu không nó chạy CKAN trần (gotchas 15b).

- Mọi script chạy trên cụm dùng chung phải chỉ rõ cụm đích. Công cụ như kind có thể âm thầm đổi context mặc định.

Cơ chế gán group trong CKAN: Action package_create/package_patch âm thầm bỏ qua group nếu tài khoản không có quyền đọc group đó. Việc gán group an toàn phải được thực hiện qua action member_create / member_delete (gotchas 28).

Xử lý chủ sở hữu là cá nhân: Trong CKAN chủ sở hữu luôn là một Organization, trong khi OpenMetadata cho phép chủ sở hữu là một User. Cần tra cứu an toàn các Team của user trước khi ghi để xác định đúng tổ chức, tránh chuyển nhầm quyền sở hữu khi mạng chập chờn (gotchas 32).

Không gian tên chung giữa Organization và Group: CKAN lưu cả hai thực thể trong cùng một bảng group với cột name duy nhất. Cần tự động chuẩn hóa tiền tố mien- và to-chuc- để triệt tiêu nguy cơ xung đột tên (gotchas 42).

Tính toán số lượng dataset hiển thị: Số lượng dataset trên badge header phải tính toán linh hoạt theo ngữ cảnh phân quyền của người xem (người dùng đã đăng nhập thấy cả dataset private của đơn vị mình), thay vì chỉ đếm tĩnh các dataset công khai (gotchas 39).

# 8. Hướng mở rộng quy mô

## 8.1. Hạ tầng

Bảng 24. Lộ trình mở rộng hạ tầng

| Hạng mục | Hiện tại | Đề xuất | Lợi ích |
| --- | --- | --- | --- |
| Lưu tệp | PVC local-path (RWO) | MinIO sẵn có (minio-service:9000) qua extension upload S3 tương thích 2.11 | Pod không bị ghim vào node; chạy nhiều bản sao; RollingUpdate không gián đoạn |
| Số bản sao web | 1, Recreate | 2–3 bản sao sau khi có MinIO; HorizontalPodAutoscaler theo CPU | Chịu tải cao hơn, chịu được hỏng một node |
| Worker XLoader | 1 | Tăng số bản sao khi nhiều đơn vị công bố cùng lúc (worker đã không gắn ổ đĩa) | Nạp dữ liệu song song |
| Truy cập | NodePort, HTTP | Ingress controller + chứng chỉ TLS nội bộ, tên miền dạng data.evn… | Bảo mật đường truyền, địa chỉ thân thiện |
| Phân phối image | Nhập tay bằng ctr | Registry nội bộ (Harbor) + pipeline CI build, quét lỗ hổng, triển khai | Cập nhật nhanh, có kiểm soát |
| Solr | 1 pod, PVC | Giữ nguyên (chỉ mục dựng lại được); SolrCloud khi số bộ dữ liệu rất lớn | Tìm kiếm nhanh khi dữ liệu tăng |
| PostgreSQL | Dùng chung, 1 instance | Sao lưu định kỳ; cân nhắc tách instance hoặc cơ chế HA | An toàn dữ liệu |
| Giám sát | Probe của Kubernetes | Prometheus/Grafana, gom log (Loki/EFK); điền api_metrics_url để thẻ nhà phát triển hiện số thật | Phát hiện sự cố sớm, số liệu vận hành minh bạch |

## 8.2. Quy mô dữ liệu

- DataStore dành cho bảng vừa và nhỏ (đến vài triệu dòng), phục vụ xem trước và API. Với bảng rất lớn ở tầng Gold, nên đặt resource là đường kết nối Trino JDBC thay vì nạp vào DataStore. Theme đã có hộp hướng dẫn kết nối Trino.

- Giới hạn tệp tải lên (CKAN_MAX_UPLOAD_SIZE_MB) và giới hạn “Tải tất cả” (zip_max_mb) chỉnh bằng cấu hình.

## 8.3. Nâng cấp phần mềm

- Bản vá trong nhánh 2.11 (ví dụ 2.11.7): đổi tag image gốc, build lại, sao lưu DB rồi triển khai; CKAN tự chạy migration.

- Lên nhánh 2.12 là một dự án riêng: đổi schema Solr, rà lại template theo Bootstrap 5.3, kiểm tra extension bên thứ ba. Đổi lại có giao diện Midnight Blue và tầng tệp ckan.files.* (lưu thẳng lên MinIO).

# 9. Hướng sử dụng tiếp theo

## 9.1. Tích hợp với Lakehouse

Bảng 25. Hướng tích hợp

| Hướng | Mô tả | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Airflow công bố tự động | DAG đọc tầng curated, xuất CSV (ví dụ curated_outage_summary), gọi package_patch/resource_create qua http://ckan-service:5000 bằng API token của tài khoản bot lưu trong Airflow Connection | Portal chạy trên cụm; tạo tài khoản bot |
| Trino | Resource dạng đường kết nối jdbc:trino://… cho bảng lớn; người dùng kỹ thuật truy vấn trực tiếp | Đã hỗ trợ; cần quy ước đặt tên |
| OpenMetadata | Đồng bộ một chiều từ OpenMetadata sang CKAN, tab Danh mục kỹ thuật live, trích xuất cấu trúc scaffold; liên kết trực quan dòng chảy lineage và chất lượng dữ liệu | Đã hoàn thành module cốt lõi ở Giai đoạn 4 (ckanext-lakehouse); sẵn sàng kích hoạt trên cụm staging |
| Danh mục chuẩn làm nguồn tham chiếu | Hệ thống nội bộ tải bộ mã dạng CSV/JSON; sau này tách thành dịch vụ MDS riêng (lớp mds/service.py đã tách sẵn) | Có quy trình ban hành danh mục |

## 9.2. Mở rộng chức năng

- Đăng nhập tập trung (LDAP/Active Directory, SAML, OIDC), phân quyền theo đơn vị.

- Schema metadata của EVN bằng ckanext-scheming: biểu mẫu nhập có trường bắt buộc (loại dữ liệu, chu kỳ, người phụ trách), giúp khối chất lượng và công bố đúng hạn luôn có số liệu.

- Liên thông chuẩn DCAT (ckanext-dcat): xuất danh mục theo chuẩn quốc tế để trao đổi với các cổng dữ liệu khác.

- Trang nội dung tĩnh (ckanext-pages): hướng dẫn sử dụng, quy định chia sẻ dữ liệu, do quản trị viên tự soạn.

- Chỉ số chất lượng tự động từ công cụ profiling của Lakehouse, thay cho khai báo tay.

- Đánh giá, phản hồi của người dùng cho từng bộ dữ liệu (theme đã có vị trí hiển thị điểm đánh giá).

- Giao diện quản trị Danh mục chuẩn trên web, thay cho nạp bằng dòng lệnh.

## 9.3. Kế hoạch hành động ngắn hạn

Bảng 26. Các bước tiếp theo

| # | Việc | Phụ trách | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát môi trường và quyền trên máy Ubuntu 235 (kubectl, ctr, docker, Rancher) | Nhóm dự án / Đội hạ tầng | Truy cập RDP 234 → 235 |
| 2 | Cấu hình phân giải mạng và chứng chỉ CA bundle TLS cho OpenMetadata staging | Nhóm dự án / Quản trị mạng | Bước 1 |
| 3 | Tạo bot OpenMetadata chỉ đọc, trích xuất snapshot thật và sinh bản nháp portal.yaml | Nhóm dự án / Quản trị OpenMetadata | Bước 2 |
| 4 | Rà soát, thống nhất danh mục đơn vị, người dùng và phạm vi đồng bộ với chủ dữ liệu | Chủ dữ liệu / Data Steward | Bước 3 |
| 5 | Nhập image 0.2.0 vào workload CKAN staging hiện hữu và nạp phân quyền bootstrap | Nhóm dự án / Quản trị Rancher | Bước 4 |
| 6 | Kích hoạt CronJob ckan-om-sync và kiểm thử nghiệm thu chức năng trên staging | Hội đồng nghiệm thu / Nhóm dự án | Bước 5 |
| 7 | Cập nhật logo EVN chính thức và thiết lập các DAG Airflow công bố tự động | Đội dữ liệu / Truyền thông | Bước 6 |

# Phụ lục

## A. Cấu trúc repository

ckan_customized/

├── ckanext-evntheme/       extension giao diện + Danh mục chuẩn (MDS)

├── ckanext-lakehouse/      extension phân quyền YAML + tích hợp OpenMetadata

├── tools/openmetadata/     công cụ trích xuất snapshot và máy chủ mock API

├── docker/               Dockerfile, compose.yaml, entrypoint, make-env.sh

├── k8s/                  base/, overlays/lab, overlays/kind, scripts/

├── docs/                 roadmap, phase-1..3, kiến thức nền, gotchas

├── setup_step1_system.sh           gói hệ thống (cần sudo)

├── setup_step2_switch_to_2.11.sh   CKAN 2.11.6 từ mã nguồn

├── setup_step3_datastore.sh        DataStore + XLoader

└── .github/workflows/evntheme.yml  CI

## B. Các cấu hình chính trên Kubernetes

Bảng 27. Cấu hình chính (danh sách đầy đủ trong docs/phase-2-docker-packaging.md)

| Biến môi trường | Khóa CKAN | Giá trị trên cụm công ty | Loại |
| --- | --- | --- | --- |
| CKAN_SITE_URL | ckan.site_url | http://10.1.117.91:30500 | ConfigMap |
| CKAN_SOLR_URL | solr_url | http://ckan-solr:8983/solr/ckan | ConfigMap |
| CKAN_REDIS_URL | ckan.redis.url | redis://ckan-redis:6379/0 | ConfigMap |
| CKAN__PLUGINS | ckan.plugins | evntheme activity tracking datastore xloader text_view image_view datatables_view envvars | ConfigMap |
| CKAN__LOCALE_DEFAULT / …OFFERED | ckan.locale_default / ckan.locales_offered | vi / vi en | ConfigMap |
| CKANEXT__XLOADER__SITE_URL | ckanext.xloader.site_url | http://ckan-service:5000 | ConfigMap |
| CKANEXT__EVNTHEME__OPENMETADATA_URL | ckanext.evntheme.openmetadata_url | http://10.1.117.91:30858 | ConfigMap |
| EXTRA_UWSGI_OPTS | (tham số uWSGI) | --max-fd 65536 | ConfigMap |
| CKAN_SQLALCHEMY_URL | sqlalchemy.url | postgresql://ckan_default:***@postgres-service:5432/ckan_default | Secret |
| CKAN_DATASTORE_WRITE_URL / …READ_URL | ckan.datastore.write_url / read_url | DB datastore_default, 2 tài khoản | Secret |
| CKANEXT__XLOADER__JOBS_DB__URI | ckanext.xloader.jobs_db.uri | DB ckan_default | Secret |
| CKAN___SECRET_KEY, …WTF_CSRF_SECRET_KEY, …JWT…SECRET | Khóa phiên, CSRF, ký token | Sinh ngẫu nhiên, cố định | Secret |
| CKANEXT__LAKEHOUSE__OM__URL | ckanext.lakehouse.om.url | https://openmetadata-stag.evn.com.vn | ConfigMap |
| CKANEXT__LAKEHOUSE__OM__API_TOKEN | ckanext.lakehouse.om.api_token | JWT bí mật của bot chỉ đọc | Secret |
| CKANEXT__LAKEHOUSE__OM__INCLUDE | ckanext.lakehouse.om.include | Mẫu FQN bảng được công bố | ConfigMap |
| CKANEXT__LAKEHOUSE__OM__CACHE_TTL | ckanext.lakehouse.om.cache_ttl | 600 (giây) | ConfigMap |
| CKAN__AUTH__CREATE_USER_VIA_WEB | ckan.auth.create_user_via_web | false (chặn tự đăng ký tài khoản) | ConfigMap |

## C. Lệnh vận hành thường dùng

K="kubectl -n lakehouse"

CKAN="ckan -c /srv/app/ckan.ini"

# Trạng thái và log

$K get pods,svc,pvc -l app.kubernetes.io/part-of=ckan

$K logs deploy/ckan --tail=100               # web

$K logs deploy/ckan-worker -f                # XLoader

# Lệnh CKAN trong pod

$K exec deploy/ckan -- $CKAN sysadmin add <user> email=<email>

$K exec deploy/ckan -- $CKAN search-index rebuild

$K exec deploy/ckan -- $CKAN xloader submit all

$K create job --from=cronjob/ckan-tracking-update tracking-manual

# Lệnh phân quyền và OpenMetadata (GĐ4)

$K exec deploy/ckan -- $CKAN lakehouse bootstrap /path/to/portal.yaml --credentials /tmp/users.csv

$K exec deploy/ckan -- $CKAN lakehouse om check

$K exec deploy/ckan -- $CKAN lakehouse om sync --dry-run

$K exec deploy/ckan -- $CKAN lakehouse om scaffold --out /tmp/portal-draft.yaml

$K create job --from=cronjob/ckan-om-sync om-sync-manual

# Nâng cấp: sửa images.newTag trong k8s/base/kustomization.yaml, rồi

kubectl apply -k k8s/overlays/lab --dry-run=server

kubectl apply -k k8s/overlays/lab

$K rollout undo deploy/ckan deploy/ckan-worker     # quay lui nếu lỗi

# Sao lưu

pg_dump ckan_default; pg_dump datastore_default   # trên postgres-service

$K exec deploy/ckan -- tar czf - -C /var/lib/ckan . > ckan-storage.tgz

Không chạy kubectl delete -k k8s/overlays/lab: lệnh này xóa cả PVC ckan-storage và ckan-solr-data, toàn bộ tệp tải lên mất theo (chính sách thu hồi của local-path là Delete).

## D. Các quyết định chính

Bảng 28. Trích Decision log (đầy đủ: docs/roadmap.md)

| Ngày | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 11/09 | Phát triển local (WSL2) → image → Kubernetes | Vòng sửa giao diện nhanh; không rủi ro cho cụm dùng chung |
| 11/09 | Image từ ckan/ckan-base, raw YAML, không dùng Helm chart cộng đồng | Đúng cách cụm đang được quản lý; chart không chính thức |
| 11/09 | Dùng lại postgres-service; Solr/Redis riêng; NodePort 30500 | Đúng quy ước của cụm; cụm không có Ingress |
| 18/09 | Quay về CKAN 2.11.6 | Bản vá mới nhất nhánh 2.11, 8 bản sửa bảo mật |
| 19/09 | Theme mới ckanext-evntheme theo mockup; chỉ dùng số liệu thật | Yêu cầu của EVN; tránh số liệu gây hiểu sai |
| 19/09 | Font, Chart.js, Leaflet tự host | Cụm nội bộ có thể không ra được Internet |
| 19/09 | Danh mục chuẩn dùng bảng riêng, nạp bằng dòng lệnh | Dữ liệu phân cấp, có phiên bản; dễ tách thành dịch vụ riêng |
| 22/09 | Extension bên thứ ba cài editable từ mã nguồn | Cài dạng wheel không được Python nhìn thấy (gotchas 6ak) |
| 22/09 | Một image cho web và worker; worker không chạy migration | Cùng mã; tránh hai tiến trình cùng sửa schema |
| 25/09 | Kustomize base + overlay; tập dượt trên kind | Cùng một base được tập dượt và triển khai thật |
| 25/09 | Worker không gắn ổ đĩa; ghim --max-fd cho uWSGI | Worker tự do chọn node; sửa lỗi hết bộ nhớ trên containerd |
| 25/09 | Tạo DB bằng script chỉ-tạo-mới, gửi SCRAM verifier qua stdin | An toàn cho PostgreSQL dùng chung, không lộ mật khẩu |
| 06/10 | Tách nghiệp vụ GĐ4 thành extension riêng ckanext-lakehouse; theme evntheme chỉ cắm tab | Tuân thủ nguyên tắc Q1: tách biệt giao diện và logic tích hợp |
| 06/10 | Quản lý tổ chức, miền dữ liệu, người dùng và vai trò bằng YAML + lệnh bootstrap | Tạo lập dạng khai báo, áp dụng an toàn (idempotent), mật khẩu lưu bảo mật quyền 600 |
| 06/10 | Dataset đồng bộ từ OpenMetadata mặc định private; cache Redis 600s; có fallback | Bảo vệ dữ liệu nội bộ; tránh quá tải OpenMetadata; đảm bảo tính sẵn sàng cao khi mạng chập chờn |
| 06/10 | Phát triển qua công cụ snapshot (máy RDP) và mock API (laptop) | Cho phép phát triển và kiểm thử tự động toàn diện mà không cần mạng công ty |
| 15/10 | Tự động trích xuất cấu trúc phân quyền bằng lệnh om scaffold từ OpenMetadata | Tự động hóa ánh xạ team → org, domain → group, và gán vai trò theo role DataSteward |
| 21/10 | Ưu tiên nâng cấp workload staging Rancher hiện hữu qua trạm RDP 234 → 235 | Tận dụng cụm staging đang hoạt động, không làm xáo trộn tài nguyên khác của đồng nghiệp |

## E. Thuật ngữ

Bảng 29. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| Data portal | Cổng công bố danh mục dữ liệu cho người dùng tìm, hiểu và lấy dữ liệu |
| Lakehouse | Kiến trúc kết hợp hồ dữ liệu (lưu trữ đối tượng giá rẻ) với tính năng của kho dữ liệu (bảng, giao dịch, truy vấn SQL) |
| Tầng curated / Gold | Dữ liệu đã làm sạch, chuẩn hóa, sẵn sàng cho nghiệp vụ |
| Dataset / Resource | Bộ dữ liệu (metadata) / tệp hoặc đường dẫn thuộc bộ dữ liệu |
| DataStore | Cơ sở dữ liệu lưu nội dung bảng của resource để xem trước và truy vấn qua API |
| XLoader | Extension nạp tệp CSV/XLSX vào DataStore bằng công việc nền |
| Facet | Bộ lọc theo giá trị có kèm số đếm (đơn vị, định dạng…) |
| Extension / plugin | Gói mở rộng CKAN mà không sửa mã gốc |
| Image / container | Gói ứng dụng bất biến / một tiến trình chạy từ image |
| Pod, Deployment, Service | Đơn vị chạy / bộ điều khiển số bản sao / địa chỉ mạng ổn định trong Kubernetes |
| PVC, StorageClass local-path | Yêu cầu ổ đĩa bền vững / loại ổ đĩa nằm trên đĩa của chính node |
| ConfigMap, Secret | Cấu hình thường / cấu hình bí mật đưa vào pod |
| Kustomize, overlay | Công cụ ghép manifest gốc với phần khác biệt của từng môi trường |
| kind | Kubernetes chạy trong container Docker, dùng để thử nghiệm |
| SCRAM verifier | Dạng băm của mật khẩu mà PostgreSQL lưu; gửi verifier thì mật khẩu thật không rời máy người tạo |
| WCAG AA | Mức chuẩn tiếp cận web; chữ thường cần độ tương phản tối thiểu 4,5:1 |
| MDS | Master Data Standard: danh mục mã chuẩn dùng chung |
| OpenMetadata | Nền tảng quản trị siêu dữ liệu kỹ thuật tập trung mã nguồn mở, thu thập schema, lineage, test suites và profiling từ các hệ thống dữ liệu |
| Lineage | Dòng chảy dữ liệu: đồ thị biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc giữa các bảng nguồn, tiến trình biến đổi và bảng đích |
| Data Quality / Test Suite | Kiểm định chất lượng dữ liệu: tập hợp các ca kiểm thử tính hợp lệ, đầy đủ, duy nhất của các trường dữ liệu được định nghĩa trên catalog |
| Table Profile | Thống kê phân tích dữ liệu: số dòng (rowCount), số cột, tỷ lệ null, giá trị min/max của từng cột dữ liệu |
| Data Steward | Quản trị viên dữ liệu nghiệp vụ: người chịu trách nhiệm về chất lượng, ngữ nghĩa và quyền công bố bộ dữ liệu tại đơn vị |
| FQN | Fully Qualified Name: tên định danh đầy đủ của một thực thể dữ liệu trong OpenMetadata (vd: trino.curated.kinh_doanh.doanh_thu) |
| RBAC | Role-Based Access Control: mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò người dùng (Admin, Editor, Member) |
| Snapshot / Mock API | Kỹ thuật trích xuất ảnh chụp metadata an toàn và phát lại API phục vụ kiểm thử trong môi trường cách ly mạng |